
上海市崇明区三星镇人民政府文件

崇三府〔2022〕58号                    签发人：陆华
上海市崇明区三星镇人民政府关于呈报

三星镇农村生活污水处理工程

竣工决算的请示
崇明区水务局：

为切实改善农村生态环境，提高农民生活质量，有效改变农村生活污水无序排放的现状，我镇实施了三星镇农村生活污水处理工程。
本项目已完成设计及合同范围内的工程内容，工程施工质量评定合格，财务管理规范，工程档案资料齐全，竣工决算已通过审价，工程初期运行正常，于2021年12月19日通过竣工验收，竣工财务决算审计已完成。

本工程根据《关于三星镇农村生活污水处理工程可行性研究报告（兼项目建议书）的批复》（沪崇发改〔2017〕195号文），本工程概算总投资33210.78万元，其中工程费28009.67万元，独立费2584.39万元，预备费216.57万元，五年运行养护费2400.15万元。本工程根据《关于崇明区三星镇农村生活污水处理工程初步设计的批复》（沪崇水务〔2017〕199号文），本工程概算总投资33245.08万元，其中工程费28210.05万元（含区级远程监控费332.85万元），独立费2578.32万元，预备费216.57万元，五年运行养护费2240.14万元。经审计后，本工程实际完成投资30546.3621万元（不含五年运维费），其中工程费28200.6988万元（含区级远程监控费324.1878万元）,独立费2345.6633 万元。工程决算投资未超批复投资额。
原《关于呈报三星镇农村生活污水处理工程竣工决算的请示》（崇三府〔2022〕48号）文件同时废除。

   请予批复。

附件：
1. 《崇明区三星镇2017年农村生活污水处理工程竣工财务决算审计报告》
上海市崇明区三星镇人民政府

                         2022年9月16日

抄送：区财政局
	上海市崇明区三星镇党政办公室                  2022年9月16日印发


—2—

—1—


