关于城桥镇创卫工作集贸市场厘清资产

专题会议纪要

2019年3月15日下午，区经委主任陆建聪在区经委543会议室主持召开城桥镇创卫工作集贸市场厘清资产专题会议。区创卫办副主任施建华、城桥镇镇长杨冬卫、区国资委书记沈永国、区市场监管局副局长宋仲雄、区生态城投公司总经理黄飞荣、区供销社副主任郁秋文、区财政局预算科副科长徐辉等参加会议。

会议听取了城桥镇人民政府关于集贸市场权属情况、资产结构、目前管理情况、提标改造计划及存在问题的汇报，与会人员就集贸市场厘清资产等问题进行了充分讨论。

会议认为，2019年是崇明区创建国家卫生区的关键年，集贸市场达标提标建设是本轮创建工作的重要任务，城桥镇作为创建主阵地、主战场，集贸市场达标提标建设投入较大，根据区政府2019年2月15日专题会议精神，城桥镇此次拟定的方案总体符合要求。

会议要求，各单位要从服务崇明国家卫生区创建大局出发，高度重视、积极支持、全力配合城桥镇集贸市场达标提标建设，力争在2019年8月底前完成全部提标建设任务，以确保顺利通过国家卫生区创建工作。

会议经充分讨论，形成以下六点意见：

- 一、关于厘清资产方面。建议区政府成立国有独资的菜场资产公司，将各部门所属国资性质的菜场资产总体划入该公司，而后采取委托城桥镇管理的方式，解决资金投入依据不足的问题，同时也可使国有资产产权清晰、保值增值。建议此项任务由区经委会同区国资委拟定方案，请区政府审定。

- 二、有关近期工作措施。在未成立国资属性的菜场资产公司情况下，提标改造工作作如下安排：

- （一）关于新城菜场。在本轮租期到期后，由城桥镇政府出资再续租一年，并进行提标建设及运营管理。

- （二）关于绿海路菜场。由城桥镇政府开展达标建设，其资金分担由生态城投公司、区菜场补贴政策、城桥镇政府分别按30%、30%、40%比例出资。

- （三）关于天峰菜场。由城桥镇政府开展达标建设，按照原委托管理协议零租赁续签10年，原供销社使用的四个摊位全部归城桥镇管理和收益。

- （四）关于兴桥菜场。由城桥镇政府开展达标建设，其门店部分的资产由区市场局整体划转城桥镇，其菜场部分的资产按照原委托管理协议，续签委托管理协议并可延长至10年以上，其资金分担由区菜场补贴政策、城桥镇政府、区国资委分别按30%、40%、30%比例出资。

- （五）关于湄洲菜场。菜场部分的资产整体划转城桥镇并由城桥镇政府开展达标建设。

- 三、先行推进达标建设。由于时间紧、任务重，由城桥镇先行推进有关达标建设工作，区经委按照菜场补贴政策30%比例，上不封顶给予定向补贴，并指导监督建设标准和管理效能。

- 四、尽快确认出资比例。各有关委办局、公司于3月19日前确认集贸市场达标提标建设出资比例。

五、关于具体出资金额的确定。城桥镇政府按计划完成以上集贸市场提标改造建设项目后，由区审计部门或区审计部门认定的专业机构对提标改造的投入资金进行项目审计，作为各相关单位按比例出资的依据。

六、城桥镇集贸市场达标改造所需资金测算。

- 2019年，实施以上9家集贸市场改造经费约1060万元，其中：镇级投入551.5万元，区财政投入318万元，国资委投入22.5万元，生态城投投入63万元，民企投入105万元。

- 2020年，实施以上9家集贸市场改造经费约1565万元，其中：镇级投入915.5万元，区财政投入469.5万元，国资委投入180万元。

- 合计改造经费2625万元，其中：镇级投入1467万元、区财政投入787.5万元、国资委投入202.5万元、生态城投公司投入63万元、民企投入105万元。

- 2019-2020年城桥镇集贸市场提标改造资金测算表

| 建设年份 | 菜场名称 | 总投资 （万元） | 资金分摊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 区级补贴 30%（万元） | 权属单位 30%（万元） | 城桥镇 40%（万元） | 民企 70%（万元） |
| 2019 | 兴桥菜场 | 75 | 22.5 | 22.5 （国资委） | 30 | / |
|  | 天峰菜场 | 315 | 94.5 | 220.5（城桥镇） |  | / |
|  | 绿海路菜场 | 210 | 63 | 63 （生态城投） | 84 | / |
|  | 湄洲菜场 | 230 | 69 | 161（城桥镇） |  | / |
|  | 新城菜场 | 80 | 24 | 56（城桥镇） |  | / |
|  | 三沙洪菜场 | 100 | 30 | / | / | 70 |
|  | 健源菜场 | 50 | 15 | / | / | 35 |
| 小计 |  | 1060 | 318 | 85.5 | 551.5 | 105 |
| 2020 | 兴桥菜场 | 600 | 180 | 180 （国资委） | 240 | / |
|  | 桥镇菜场 | 465 | 139.5 | 325.5（城桥镇） |  | / |
|  | 侯家镇 | 500 | 150 | 350（城桥镇） |  | / |
| 小计 |  | 1565 | 469.5 | 180 | 915.5 | / |
| 合计 |  | 2625 | 787.5 | 265.5 | 1467 | 105 |

- 上海市崇明区经济委员会

- 上海市崇明区财政局

- 上海市崇明区市场

- 监督管理局

- 上海崇明生态城镇投资

- 建设有限公司

- 上海市崇明区创建国家

- 卫生区领导小组办公室

- 上海市崇明区国有资产

- 监督管理委员会

- 上海市崇明区城桥镇

- 人民政府

- 上海市崇明区供销

- 合作总社

- 2019年4月25日