上海市崇明区财政局文件
沪崇财行〔2018〕16号
关于印发崇明区行政事业单位推行“单位版资产管理系统”工作方案的通知
全区各主管部门，各乡、镇人民政府：

根据区政府工作部署，崇明区行政事业单位推行“单位版资产管理系统”工作已列为区政府2018年重点工作。在前两批试点单位上线的基础上，现就我区第三批行政事业单位上线运行“单位版资产管理系统”，制定以下工作方案。全区各主管部门，各乡、镇人民政府（以下简称各主管部门）应转知所属，遵照执行。

一、凝心聚力，统一思想认识

各主管部门要认真学习党的十九大报告关于“有效防止国有资产流失”的总要求、《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》、中共中央《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中有关“对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。”的要求以及《上海市人民政府关于建立本市国有资产报告工作机制的通知》精神，深刻领会新时代下全面加强行政事业性国有资产管理的重大意义。要站在事业发展全局的高度，自觉将加强行政事业性国有资产管理的责任感、紧迫感和使命感与全面增强“四个意识”有机统一起来。

新时代新形势新要求下，推行“单位版资产管理系统”，对于完善我区行政事业性国有资产管理制度、维护国有资产使用安全、防止国有资产流失、提高国有资产使用效率具有深远意义。各主管部门务必有序推进各项工作，不折不扣地把区政府的重点工作落到实处。

二、强化领导，健全工作机构

各主管部门要立即着手成立本部门、本系统推行“单位版资产管理系统”工作领导小组，全面负责推进本系统“单位版资产管理系统”的上线工作。各部门主要负责同志应亲自担任组长，分管领导、财务、资产、内审、纪检等部门负责同志分别担任组员。各系统下属单位相应成立本单位推进“单位版资产管理系统”工作小组。各工作小组应专设相关工作联络员，全面统筹协调“单位版资产管理系统”的各项推进工作。

三、归口管理，落实责任到人

各单位在成立领导小组的同时，应根据《行政事业单位内部控制规范》中有关“资产控制”的相关要求，即“对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。”各单位务必要实现三个层次的资产管理责任到人。

第一层次，就是要明确本部门、本单位资产管理的责任到人。

第二层次，就是要明确本单位每个科室资产管理的责任到人。

第三层次，就是要明确本单位每个科室每件资产的管理责任到人，确保每一件资产的管理责任真正落实到人。

各部门要切实实现三个层次的资产管理责任到人，努力构建完整的行政事业性国有资产管理责任网络。

四、有序推进，严格时间节点

（一）宣传发动阶段（7月2日至8月10日）

7月份，区财政局召开各单位资产管理部门座谈会，全面推进落实“单位版资产管理系统”的必要准备工作。

8月10日之前，召开全区推进“单位版资产管理系统”工作动员会议，全面部署相关工作。

（二）资产清查阶段（7月2日至9月25日）

各部门应从7月2日至9月25日止，全面实施本单位固定资产的清查、盘点工作：

１.本部门资产管理员应先处理完毕原“财政版资产管理系统”中待处理资产业务，然后将本单位的固定资产卡片汇总并打印成册，供资产盘点、清查、核实之需。

２.实施固定资产“顺查”程序，以确定固定资产的完整性，即以固定资产实物为起点，追查至固定资产卡片及固定资产明细分类账。

３.实施固定资产“逆查”程序，以确定固定资产的存在。即以固定资产卡片及固定资产明细分类账为起点，追查至固定资产实物。

４.将固定资产明细账与固定资产卡片进行互相核对。

５.固定资产盘点过程中要确保“见物”、“定位”、“确责”。“见物”就是要确保在盘点过程中看见资产的实物状态完好无缺；“定位”就是要明确资产的存放位置；“确责”就是要明确对特定固定资产实施管理的责任部门和责任人。

６.各主管部门应根据固定资产的盘点结果，完整登记“固定资产基本情况一览表”（附件1）、“固定资产盘盈明细表”（附件2）、“待查找固定资产明细表”。（附件3）

上述盘点数据将作为本单位完整、详实的资产数据进行后续的跟踪管理。在“单位版资产管理系统”上线后，根据本次盘点结果调整系统中的资产数据。
（三）技术准备阶段（7月30日至8月10日）

１.7月31日前，区财政局协助各单位截止或完成“财政版资产管理系统”所有流程中的业务，具体包括“重要信息更正”模块需要将所有未审核卡片全部审核完毕；“资产处置单据”、“对外投资单据”、“出租出借单据”等未提交或待提交、退回的单据全部删除；主管部门及区财政局审核完成或退回基层单位已提交的未审核的“租赁单据”、“资产处置单据”、“对外投资单据”，待“单位版资产管理系统”上线后重新提交 ；“财政版资产管理系统”中“单位清查核实业务”、“附属设备”等功能停止使用。

２.8月5日前，由“单位版资产管理系统”软件服务商完成区级层面技术环境布置；同时，各单位应具备政务外网条件，确保基层单位的各类用户都能通过政务外网正常登录系统。

３.8月10日前，全面完成各基层单位系统操作培训（培训计划另行下发）。

４.8月10日前，各单位完成相关票据打印机及耗材的采购，购置费用从各单位公用经费中列支。

（四）数据导入阶段（8月1日至8月15日）

8月1日所有基层单位的“财政版资产管理系统”的资产日常业务操作权限将被关闭，各基层单位停止“财政版资产管理系统”的业务操作。待“单位版资产管理系统”上线后，各单位可在新系统中进行业务操作。

“单位版资产管理系统”软件服务商在8月15日之前将所有单位的“财政版资产管理系统”中的资产数据导入到“单位版资产管理系统”。数据导入完成后，各单位应及时、认真核对“财政版资产管理系统”与“单位版资产管理系统”中的“资产价值”和“卡片”数量是否一致，如有差异应立即与区财政局和“单位版资产管理系统”软件服务商联系，及时消除差异。

“财政版资产管理系统”中凡具体资产的“管理部门”和“管理人”为“空白”状态的资产，在导入“单位版资产管理系统”后，该项资产的“使用部门”将默认为“待查找”、“使用人”将默认为“待查寻”，各单位应积极查找并明确实际使用部门和使用人并及时完善信息。

（五）数据对接阶段（8月15日至9月25日）

各单位在复核“财政版资产管理系统”、“单位版资产管理系统”中“资产卡片数”与“资产价值”数额一致的前提下，填写“单位版资产系统数据对接申请表”（附件4），经区财政局审核后通知软件服务商开启数据接口，确保“单位版资产管理系统”数据能够实时上传到“财政版资产管理系统”，同时开启“单位版资产管理系统”操作权限，至此，单位可在“单位版资产管理系统”中进行资产管理业务操作。数据对接实行成熟一家、对接一家，凡具备数据对接条件的单位应及时区财政局提出数据对接申请。各主管部门应积极督促本单位及时完成数据对接工作。

（六）信息完善阶段（8月15日至9月25日）

各单位在成功实现“单位版资产管理系统”与“财政版资产管理系统”数据对接后，方可根据资产清查盘点结果确定的各项资产管理部门和管理责任人信息统一输入到“单位版资产管理系统”中的“使用部门”和“使用人”栏目内，同时统一打印固定资产条码粘贴至具体资产适宜部位，固定资产条码粘贴确有困难的可暂缓粘贴并统一登记造册备查，填写“无法粘贴固定资产条码的资产情况汇总表”（附件5），同时对资产统一拍照后上传相关资产图像信息。信息完善后，各单位应于9月25日之前填写“单位版资产系统项目验收单”（附件6），并交区财政局。

（七）差异分析阶段（9月26日至10月15日）

１.基层单位

各单位应全面、认真核实待查找和盘盈资产信息。并作如下处理：

盘盈资产。各单位应根据财务规则、会计制度、资产管理办法的相关规定，待“单位版资产管理系统”验收通过后，及时确认资产信息、并及时进行账务处理。同时，认真查找内控制度漏洞，完善流程控制。

待查找资产。各单位应认真学习行政事业性国有资产管理制度和行政事业单位内控制度，深刻分析本单位资产管理混乱的原因、实施责任认定、落实整改措施并继续通过各种途径继续查找相关资产。

所有盘盈资产和待查找资产应形成专项报告，经过本单位“三重一大”决策议程后，经单位主要负责人签字、加盖公章后，于9月30日前报主管部门，同时提交“盘盈资产清单”、“待查找资产清单”、单位领导班子根据“三重一大”决策制度进行讨论的会议记录表。

２．各主管部门

各主管部门在各基层单位上报的盘盈资产、待查找资产专项报告的基础上，汇总形成本系统盘盈与待查找资产的专项报告，并经本部门“三重一大”决策议程后，经部门主要负责人签字、加盖公章后，于10月15日前报区财政局，同时提交本系统“盘盈资产清单”、“待查找资产清单”、部门领导班子根据“三重一大”决策制度进行讨论的会议记录表。

区财政局在各主管部门上报盘盈资产和待查找资产专项报告的基础上，形成全区盘盈资产和待查找资产专项报告。

（八）验收总结阶段（10月15日至12月10日）

区财政局将在12月10日前完成系统验收工作并进行总结交流。

五、有序衔接，明确功能划分

“单位版资产管理系统”作为“财政版资产管理系统”的必要补充，将极大完善单位层级的资产管理操作功能，两个系统有序衔接、互相配合、各司其职。

“单位版资产管理系统”上线后，各单位只能在“单位版资产管理系统”中进行日常业务操作，“财政版资产管理系统”仅保留“清查核实”、“产权登记”、“报表管理”等操作权限，具体权限划分详见附件7。
主管单位及区财政局原有审核权限仍然在“财政版资产管理系统”中保持不变，即主管单位及区财政局仍然在“财政版资产管理系统”中行使主管审批的权限。

 六、精心组织，夯实工作举措

    “单位版资产管理系统”推进工作时间紧、任务重，各主管部门务必要统一思想、明确任务、精心组织、全力投入，夯实工作举措，提高工作效率，确保区政府重点工作按时完成。区财政局将对此项工作作为对各部门年度资产管理考核的重要参考因素。

七、联系电话和联系地址

（一）区财政局

联系电话：69613735、69613083

联系地址：新城商务中心2号楼823室（区财政局行财科）

（二）“单位版资产管理系统”软件中标商

上海哲凌科技有限公司

热线电话： 021-61513773

客户服务QQ 号:3218969860

客户服务电子邮件地址：support@zheling.com.cn

附件：1. 固定资产基本情况一览表

2. 固定资产盘盈明细表

3. 待查找固定资产明细表

4. 单位版资产系统数据对接申请表

5.无法粘贴固定资产条码的资产情况汇总表

6. 单位版资产系统项目验收单

          7.“财政版资产管理系统”与“单位版资产管理

系统”功能对比表

上海市崇明区财政局

2018年8月6日
上海市崇明区财政局办公室                   2018年8月6日印发







—2—
—1—

