上海市崇明区新海镇河长制工作月通报

2024年第6期

为深入贯彻市委、市政府办公厅《关于本市全面推进河长制的实施方案》以及市、区河长制湖长制工作相关文件精神，执行“周暗访、月通报、季约谈、年考核”的长效常态工作机制，加强对辖区内河湖问题的暗访（检查）、通报、约谈以及考核工作，现将2024年6月份河长制工作通报如下：

一、河长制工作开展情况

（一）约谈相关单位

镇河长办督促镇河道养护单位做好红星健康主题公园内小微水体的福寿螺整治工作和河道禁用渔具清理工作。

（二）检查相关工作

6月3日、6月10日、6月17日、6月24日镇河长办牵头对镇中心横河、三号横河、长征场西河等6条镇级河道进行全覆盖暗访检查，暗访形式以实地检查为主，共发现问题19个，主要为水域垃圾、岸坡垃圾等。发现问题后，镇河长办立刻通知镇保洁养护人员及时清理，并予照片反馈。

本月镇级河长巡河10次，发现问题0个。

5月25日至6月25日河道养护单位工作信息简报：清理枯枝枯叶、杂草、水生植物、草坪及绿篱人工除草工作。其中，运输杂草及草屑30吨左右；清理陆域、水域垃圾5.2吨，清理枯树枝2.8吨，绿篱及草坪人工除草约8000多米;出动保洁船1次累计清理漂浮物1.2吨；每天安排40人左右进行草坪平整及苗木内杂草枯枝和水域岸坡保洁工作。

（三）河道治乱工作

- 利用河道预排水之际，组织镇长江禁渔巡护员（河道养护人员）开展禁用渔具清理工作，共清理和销毁地笼102个。

（四）生态清洁小流域相关工作

该项目暂缓推进。

二、水质检测

6月12日，由养护单位对6条镇级河道的水质进行常规简易检测，结果均为达标。

6月18日，镇水务所对6条镇级河道的水质进行常规简易检测，结果均为达标。

三、上级监管

本月区河湖中心督查发现我镇4条河道存在问题，都为光明驻地企业管理的河道。其中，海星河存在畜禽养殖情况，洪中河存在岸坡堆物、岸坡垃圾、拦网情况，红星5队引水河大面积水藻、疑似失管失养情况，工商河存在岸坡堆物、畜禽养殖情况。以上问题都已整改完毕，并向区河湖中心进行了反馈。

区河长办要求我镇对4条河道（7段）复核河湖水面减少问题，其中涉及镇管河道中心横河（3段），另外3条河道为光明驻地企业管理河道（4段），复核工作正在推进中。