上海市崇明区新海镇河长制工作月通报

2023年第7期

上海市崇明区新海镇河长制办公室                                2023年7月31日

为深入贯彻市委、市政府办公厅《关于本市全面推进河长制的实施方案》以及市、区河长制湖长制工作相关文件精神，执行“周暗访、月通报、季约谈、年考核”的长效常态工作机制，加强对辖区内河湖问题的暗访（检查）、通报、约谈以及考核工作，现将2023年7月份河长制工作通报如下：

一、河长制工作开展情况

（一）约谈相关单位

镇农业办与水务所多次就“新业北隔离河为劣Ⅴ类河道”问题，与崇明农场社区事务中心进行沟通联系。

（二）检查相关工作

7月3日、7月10日、7月17日、7月24日镇河长办牵头对镇中心横河、三号横河、长征场西河等6条镇级河道进行全覆盖暗访检查，暗访形式以实地检查为主。共发现问题25个，主要为水域垃圾、岸坡垃圾等。发现问题后，镇河长办立刻通知镇保洁养护人员及时清理，并予照片反馈。

本月河长巡河发现问题7个，已全部整改完毕。

6月25日至7月25日河道养护单位工作情况：清理枯枝枯叶、杂草、水生植物、草坪及绿篱内人工除草工作。运输杂草及草屑22吨左右；清理陆域、水域垃圾4吨，清理枯树枝4吨，绿篱带人工除草约6000多米；出动保洁船1次累计清理漂浮物1吨；每天安排42人左右进行草坪平整及苗木内杂草枯枝和水域岸坡保洁工作。

（三）河道治乱工作

7月4日-5日，利用防汛河道排水之际，镇禁捕办带领禁捕巡护员（河道养护人员）查找违规网具，共打捞地笼18条，放生渔获物3公斤。

7月20日上午，新海镇联合崇明农场公司开展2023年第二次长江“十年禁渔”联合整治行动。共出动35人，在菜场查获并放生票据不全水产品3公斤；打捞地笼15条，放生渔获物5公斤。镇禁渔办还制作了100份《新海镇长江“十年禁渔”告知书》，通过此次联合整治行动，积极向商户和居民宣传长江“十年禁渔”政策。

（四）生态清洁小流域相关工作

根据项目要求，经与区规资局、区水务局多次协调，目前该项目遭遇年后政策新瓶颈，有部分超出蓝线外特别是超出三调现状水体线范围，存在违法用地的可能，故该项目暂缓推进。

二、水质检测

7月12日，由养护单位对6条镇级河道的水质进行常规简易检测，结果均为达标。

7月21日，镇水务所对6条镇级河道的水质进行常规简易检测，结果均为达标。

三、上级监管

区6月水质月度监测发现我镇范围内新业北隔离河为劣Ⅴ类河道。7 月 25 日，由区河长办组成督查组赴新海镇、光明集团崇明农场公司就水环境面貌现状开展暗访督查，发现的问题有：1.工商河存在攀网情况；2.果园北隔离河存在满河褐藻、岸坡一枝黄花情况；3.瑞华果园 2 号泯沟存在严重失管失养情况；4.瑞华果园 3 号泯沟存在满河芦苇、疑似阻水、疑似使用除草剂情况；5.瑞华果园 4 号明沟存在岸坡一枝黄花情况；6.瑞华果园 6 号明沟存在严重失管失养情况；7.瑞华果园 7 号明沟存在疑似水质异常情况；8.新安二号引水河存在畜禽养殖情况。农业办已与光明集团下属企业沟通联系，要求加大河道整治力度。

6月镇村级河道养护分析报告中，我镇河道检查问题占比为0.74%，问题数全区各乡镇中第一少。