崇明区“十四五”期间农村低收入户危旧房

改造工作的实施意见

为进一步规范及稳步推进本区农村低收入户危旧房改造工作，保障农村困难家庭基本住房安全，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴，根据《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村[2021]35号）以及《关于进一步做好本市农村低收入户危旧房改造工作的通知》（沪建房管联[2018]646号）文件要求，结合崇明实际，制定本实施意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极开展农村低收入户危旧房改造工作，解决贫困家庭最基本的住房安全问题，逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，实现同乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、基本原则

按照“安全为本、因地制宜、农户主体、政府扶持、提升质量、安全适用、保底帮困、统筹规划、完善制度、公开透明”的原则，科学实施农村低收入户危旧房改造工作，努力实现本区农村困难家庭住房安全有保障。

三、总体目标

“十四五”期间，持续推进农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭等3类重点补助对象的危旧房改造工作，符合一户，改造一户。

- 部门职责

- 联合小组

我区建立崇明区农村低收入户危旧房改造工作联席会议制度，区政府分管领导为第一召集人，成员由区建设管理委、区民政局、区财政局、区规划资源局、区农业农村委、区审计局、区住房保障局、区城市管理执法局、区残联组成。

区建设管理委负责农村低收入户危旧房改造的综合组织协调工作；

区民政局负责对农村低收入户危旧房改造对象的认定指导及复核工作；

区财政局负责区级补助资金的落实和使用监督管理工作；

区规划资源局负责在国土空间规划中合理布局宅基地，统筹安排宅基地用地、集中居住用地规模，并依法办理相关审批手续；

区农业农村委负责指导乡镇做好农村宅基地审批管理工作；

区审计局负责农村低收入户危旧房改造补助资金的审计工作；

区住房保障局负责房屋检测技术咨询的指导工作；

区城市管理执法局负责农村低收入户危旧房改造过程中违法建筑拆除的指导工作；

区残联负责贫困残疾人家庭的认定指导及复核工作。

- 镇级职责

各乡镇人民政府是农村低收入户危旧房改造工作的责任主体，负责协调本行政区域的城建部门、民政部门、残联部门、农业农村部门参与农村低收入户危旧房改造工作，并负责镇级补助资金的落实和使用监督管理工作。

五、受理审核

各乡镇应常态化受理农村低收入户危旧房改造的申请，指导农户填写《上海市农村低收入户危旧房改造专项救助申请表》。受理后，各乡镇人民政府对农户提出的申请进行审验，编制前期审核档案材料，按季度上报区建设管理委进行复审，审查通过后方可进行后续改造工作。

（一）家庭条件审核

各乡镇民政部门对其家庭经济条件进行审验，家庭经济条件类型是“农村分散供养特困人员”、“低保户”、“贫困残疾人家庭”的农户作为农村住房救助重点对象。乡镇残联部门配合审验残疾人家庭情况。

（二）住房条件审核

各乡镇规划建设和生态环境办会同农业农村发展办、城市建设管理服务中心对申请农户的房屋，组织开展房屋危险性评定，房屋危险等级被评定为C级或D级的作为危旧房改造对象。

对于计划原址翻建、改建或易地新建的，乡镇在现场初步评估鉴定筛选的基础上，应协助、配合区建设管理委做好农户房屋危险性第三方专业机构的鉴定工作。第三方专业鉴定机构应参考《农村住房安全性鉴定技术导则（试行）》（建村函[2019]200号），以及其他本市相关房屋危险检测规定进行现场检测鉴定，并出具鉴定报告。

审验过程中，乡镇人民政府应填写《上海市农村低收入户危旧房改造专项救助审核表》。对于上述“家庭经济条件”和“房屋危险等级”同时符合的，可以参加农村低收入户危旧房改造。

审验后，应及时告知审验结果。符合危旧房改造条件的，反馈农户所在村委会，由所在村委会举行村民大会或村民代表大会进行民主评议。不符合条件的，也应及时告知农户审验结果，并解释清楚不符合条件之处。

各乡镇城建部门应根据危旧房所在区域的总体规划，结合我区农民相对集中居住工作，鼓励参与集中居住（含进城实物置换）。

- 危房改造信息公示公开

危房改造信息需要两次公示、公开。

第一次是在乡镇人民政府审核通过，经村民代表评议通过后，分别在村委会的宣传栏或告知栏以及村民所在村民小组内公示一周。公示无异议，正式列入三类对象危房改造台账。

第二次是在区级部门复核正式列入当年危旧房改造计划后，在乡镇人民政府、村委会的宣传栏或告知栏再次公示一周。

（四）用地审核

原址翻建或易地新建的，均应当重新办理用地手续，并按照《崇明区农村村民住房建设管理办法》规定的用地标准执行。

六、改造方式

一是农户迁移到乡镇的农民相对集中居住点的，按农民相对集中居住相关要求实施，农户按集中居住工作流程办理好相关手续。

二是符合原址翻建、改建、易地新建或加固修缮的，村委与农户签订危旧房改造协议书，农户与施工单位或施工承包者签订施工合同或协议。签订之前，乡镇人民政府应向农户、施工承包人员宣传建（修)房质量与安全要求，也可委托所在村委会做好改造技术要求、质量与安全的宣传等工作。改造期间，乡镇人民政府或村委会负责此项工作同志应定期到施工现场指导、检查，不定期到施工现场巡查；发现安全隐患或不符合改造技术要求的，应马上制止，并加以纠正，做好记录。

七、质量标准

农村危房改造后的房屋必须满足基本的质量标准，即选址安全，地基坚实；基础牢固，结构稳定，强度达标；抗震构造措施齐全、符合规定；围护结构和非结构构件与主体结构连接牢固；建筑材料质量合格；施工操作规范。同时，应具备卫浴厨房等基本设施。

八、施工规范

本区农村低收入户危旧房改造工程可以采用有资质的设计单位设计的图纸或乡村建筑师为乡镇所设计的通用图集。设计单位要依据住宅设计规范或农村危房改造的质量标准并结合乡镇、行政村对于建筑风貌的要求进行设计。基本的结构设计内容应包括地基基础、承重结构、抗震构造措施、围护结构等分项工程的建设要点。

农村低收入户危旧房改造的施工承包方应是有资质的施工单位或具有建造师资格证书的专业人员，也可以是经乡村建筑师培训过的乡村工匠。施工方必须按图施工，并承担质量安全责任。各乡镇人民政府要指导农村低收入户危旧房改造户与施工方等签订施工协议，并应向农户宣传办理工程施工保险。

九、竣工验收

乡镇人民政府组织、安排部署验收工作，对照前款所述的基本质量标准及住建部印发的《农村危房改造基本安全技术导则》（建办村函[2018]172号）要求，逐户、逐项查验，填写“危旧房改造验收表”。经乡镇验收合格的方可交付使用，并向区建设管理委申请农户的危房改造补助资金。

区建设管理委利用审计、民政社会救助绩效考核等相关检查工作对乡镇竣工验收情况进行抽查。如在区级层面抽查过程中，发现未达标准的，所在乡镇的改造房屋全部由乡镇复验，并提出整改措施，整改完毕后，可报区建设管理委进行复查，如复查仍未通过，则取消补助资金。

十、补助资金

- 补助标准

根据《关于进一步做好本市农村低收入户危旧房改造工作的通知》（沪建房管联[2018]646号）文件要求，由区建设管理委牵头区分农户贫困程度、房屋危险程度及改造方式等，以满足最基本的居住安全和居住功能为前提，因地制宜、合理统筹地确定补助标准，原则上不低于上一年度补助水平。

为确保本区农村低收入户危旧房政策的连贯性，并结合崇明农村村民建房相关标准，“十四五”期间本区补助标准细化如下：

1.翻建（原址翻建、易地新建、进城实物置换等）：1人户按30平方米上限核算补贴；2人户按40平方米上限核算补贴；3人及以上户按60平方米上限核算补贴。

（1）原址翻建（改建）的农户，按建筑面积每平方米1200元来核算；

（2）对于易地新建的农户，因易地至规划确定的保留居民点区域内新建，或易地至集中居住平移项目规划区域内新地，为表鼓励，按建筑面积每平方米1500元来核算。另行叠加鼓励费10000元/户。

（3）对于进城实物置换的农户，因参与集中居住，为表鼓励，按建筑面积每平方米1600元来核算。另行叠加鼓励费20000元/户。

2.加固修缮：1-2人户A档，3人及以上户B档。A档每户补贴25000元，B档每户补贴40000元。

资金来源：政府补助资金由区、镇两级财政共同承担，其中区级财政承担百分之七十，镇级部门承担百分之三十。

3.根据《崇明区农村村民住房建设管理办法》的要求，对危险房屋改造须经本市具备资质的专业机构进行危险等级鉴定，具体由区建设管理委负责落实，资金由区财政保障。

（二）发放方式

本区农村低收入户危旧房改造补助资金原则上在危旧房改造竣工验收通过后第二自然年予以拨付。补助资金必须严格按规定使用管理，对于支付给农户的补助资金，应当按规定足额支付到农户“一卡通”账户或指定专用账户（必须是申请人本人账户)。

十一、档案管理

- 纸质档案编制

本区农村低收入户危旧房改造的纸质档案应实行一户一档，批准一户、建档一户。

A、各乡镇的纸质档案材料应包括;

⒈上海市农村低收入户危旧房改造专项救助申请表

⒉上海市农村低收入户危旧房改造专项救助审核表

⒊崇明区“十四五”期内年度农村低收入户危旧房改造资金申请表

B、危房改造户的纸质档案材料应包括：

1.前期审核档案材料

（1）贫困认定证明材料

（2）残疾人家庭证明材料（仅针对残疾人家庭）

（3）危房改造对象认定表

（4）第三方房屋鉴定报告（仅针对危房原地翻改建、易地新建及修缮加固户）

2.竣工验收档案材料

（1）农村低收入户危旧房改造协议书

（2）农村低收入户危旧房改造公示（附危房改造前照片）

（3）施工方施工协议、设计图纸

（4）农村低收入户危旧房改造施工检查单（附危房改造中照片）

（5）农村低收入户危旧房改造竣工验收表（附危房改造后照片）

☆进城实物置换的农户，只需本款⑴、⑵及实物置换协议即可。

3.资金发放相关凭证（含崇明区农村低收入户危旧房改造补助资金领取表）

4.其他各类所需的情况说明及文件证明材料

各乡镇城建部门要严格按照上述表格进行纸质档案的制作、管理、上报及存档工作。

- 上报区建设管理委的纸质材料

⒈崇明区农村低收入户危旧房改造对象基本情况及面积核定表

⒉崇明区农村低收入户危旧房改造对象及面积核定汇总表

⒊崇明区农村低收入户危旧房改造补助资金领取表

- 档案信息化录入

各乡镇要规范电子档案管理，严格执行农户档案信息化录入制度，在农村危旧房改造资格审核通过后，将农户档案及时、全面、准确地录入住建部农村低收入户危旧房改造信息系统。

十二、附则

（一）崇明区农村低收入户危旧房改造工作参照本实施意见执行。

（二）本实施意见具体应用问题由区建设管理委负责解释，凡上级单位有新规定的内容依照新规定执行。

（三）本实施意见自发布之日起施行，以前的相关本区农村低收入户危旧房改造的政策文件同时废止。