上海市崇明区新海镇河长制工作月通报

2023年第10期

上海市崇明区新海镇河长制办公室                                2023年10月27日

为深入贯彻市委、市政府办公厅《关于本市全面推进河长制的实施方案》以及市、区河长制湖长制工作相关文件精神，执行“周暗访、月通报、季约谈、年考核”的长效常态工作机制，加强对辖区内河湖问题的暗访（检查）、通报、约谈以及考核工作，现将2023年10月份河长制工作通报如下：

一、河长制工作开展情况

（一）约谈相关单位

镇农业办联合水务所就红星居委会洪联新村南侧小微水体及周边农田水渠发现福寿螺一事，约谈了崇明农场公司河长办和跃进现代农业公司，要求每天安排专人开展灭螺除卵工作，有效控制福寿螺传播。

（二）检查相关工作

10月7日、10月13日、10月19日、10月25日镇河长办牵头对镇中心横河、三号横河、长征场西河等6条镇级河道进行全覆盖暗访检查，暗访形式以实地检查为主。共发现问题21个，主要为水域垃圾、岸坡垃圾等。发现问题后，镇河长办立刻通知镇保洁养护人员及时清理，并予照片反馈。

根据市河长办要求，本月启用河长app新平台，河长巡河发现问题1个，已整改完毕。

9月25日至10月25日河道养护单位工作情况：清理枯枝枯叶、杂草、水生植物、草坪及绿篱内人工除草工作。运输杂草及草屑25吨左右；清理陆域、水域垃圾3.6吨，清理枯树枝5吨，绿篱带人工除草约6000多米；出动保洁船1次累计清理漂浮物1.6余吨；每天安排42人左右进行草坪平整及苗木内杂草枯枝和水域岸坡保洁工作。

（三）河道治乱工作

在红星区域新发现一条河道有福寿螺（光明食品集团管辖），已设置拦网，防止福寿螺向镇管河道扩散。

开展长江禁渔巡河，在跃进水闸外发现两人非法垂钓，立即进行阻止和批评教育。

组织禁渔巡护员（河道养护人员）开展清网行动，共打捞地笼12条。

（四）生态清洁小流域相关工作

该项目暂缓推进。

二、水质检测

10月12日，由养护单位对6条镇级河道的水质进行常规简易检测，结果均为达标。

10月25日，镇水务所对6条镇级河道的水质进行常规简易检测，结果均为达标。

三、上级监管

10月8日区河长办下发督办单：9 月水质月度监测发现新海养殖场排水 4 号河、瑞华果园 9 号泯沟为劣Ⅴ类河道。党委副书记、镇长陆建军、副镇长陈海贝和相关河长都到现场查看了河道情况，镇河长办已与崇明农场河长办沟通联系，要求加大河道整治力度。目前新海养殖场排水 4 号河、瑞华果园9 号泯沟都已完成疏浚。