上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所

城乡社区事务项目

预算绩效评价报告

项目名称：城乡社区事务

项目单位：上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所

委托单位：上海市崇明区建设镇人民政府

评价机构：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

二〇一八年七月

一、评价机构信息：

单位名称：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

系:上海市公共绩效评价行业协会会员单位暨上海市“2017-2018年预算绩效管理服务”定点单位。

单位地址：上海市崇明区城桥镇高岛路1333弄24号三楼301室

联系电话：021-31165530      021-33803325

邮箱地址：socialwealth@126.com

邮政编码：202150

二、项目评价组信息：

项目负责人：高凤洲   高级工程师、绩效评价师

评价组组长：施卫莉   绩效评价师

副组长：沈丹辉   绩效评价师

组员：李晓霞   绩效评价师         陆  鸣   绩效评价师

杨  梅   绩效评价师         施健华   绩效评价师

施  霞   绩效评价师         黄  华   绩效评价师

三、被评价单位信息：

项目负责人：黄  伟            联系电话：15002100633

财务负责人：俞彩芹            联系电话：59333313

目  录

摘要	1

●概述	1

●评价结论和绩效分析	2

●经验教训和建议	2

一、项目基本情况	5

（一）概况	5

1、立项背景及目的	5

2、预算资金来源及使用情况	8

3、实施情况	10

4、组织及管理	11

（二）绩效目标	13

1．总目标	13

2．绩效目标	14

二、绩效评价工作情况	15

（一）绩效评价目的	15

（二）绩效评价设计过程	15

1.文件研读	15

2.前期调研	16

3.绩效评价指标体系及绩效评价报告框架设计	17

（三）绩效评价原则、评价方法	21

（四）数据采集方法及过程	22

（五）绩效评价实施过程	23

1．数据采集	23

2．资金使用情况检查	23

3．访谈	23

4．数据分析及撰写报告	23

（六）绩效评价的局限性	24

三、评价结论和绩效分析	25

（一）评价结论	25

（二）具体绩效分析	26

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	37

（一）主要经验及做法	37

（二）存在的问题	38

（三）建议和改进措施	39

五、其他说明的问题	41

附件1  绩效评价指标体系及得分情况表	43

附件2  基础表	51

附件3  评价工作底稿	54

附件4  合规性检查报告	88

附件5  访谈情况分析报告	91

附件6  绩效目标修订表	94

附件7  相关文件资料	99

摘要

●概述

为了巩固农村生活污水处理工作成果，推进并切实做好农村生活污水处理工作的管理，确保处理设施正常运行，上海市崇明区建设镇人民政府根据崇明区农村水利管理所“关于加强农村生活污水处理设施管理养护工作的函”的要求，落实相应管理、维护经费、采用市场化方式，选择具备相应资质的运行管理单位对已建成和将建成的农村生活污水处理设施进行管理、养护、维修。经相关会议由镇领导决策，上海市崇明区建设镇人民政府通过招投标形式，根据《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》委托第三方运营公司进行农村生活污水的运行和维护，委托单位为上海森豪市政工程有限公司，运营费按照平均228.5元/户来计算，由上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所负责项目的监督和管理。上海森豪市政工程有限公司从2014年10月份开始运行维护白钥村、虹桥村、运南村、浜西村、富安村、滧东村的农村生活污水，每年运营农户户数共3801户，运行服务时间为3年。

该项目年初预算为120万元，包括白钥村、虹桥村、运南村、浜西村、富安村、滧东村的第3年污水运营费868595元，2017年农村生活污水处理前期自筹资金10万元以及农村生活污水换膜工程（运南村1号站）经费231405元。由于项目后期预算资金不够，单位在2017年增加预算147835元，增加的内容为2017年农村生活污水处理前期自筹资金77500元，农村生活污水换膜工程（运南村1号站）经费70335元。该项目2017年实际支出金额为1347835元，预算执行率为112.32%。此次项目资金是镇级财政资金，由上海市崇明区建设镇财政全部承担。

●评价结论和绩效分析

上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目总体上组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标。对保证污水处理设备全年运行稳定正常的目标，发挥了重要的作用。项目组根据指标体系及评分标准，通过基础表和访谈数据，对上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目绩效进行逐项打分、客观评价，最终评分结果：总分97.08分，绩效评级为“优”。项目决策类指标权重9分，得分8.5分；项目管理类指标权重6分，得分23.58分；项目绩效类指标权重65分，得分65分。

总体上看，上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目得到了有效实施，能够基本及时完成农村生活污水运营项目，污水运营考核通过率为100%。污水运营设备故障被及时有效处理，保证了污水运营设备正常运行，和出水水质达标。建设镇村镇规划建设事务所通过不断完善考核和管理制度，监督和检查各第三方运营公司的运营维护工作，加强巡回检查，对相关技术人员进行专业培训，保证人员配置的数量，使污水处理站得到有效管理，保障建设镇农村生活污水处理站的安全正常运行。

●经验教训和建议

（一）主要经验及做法

1. 项目管理制度健全，保证污水运营工作顺利进行。

2. 档案资料管理规范，提高污水运营工作质量。

3. 长效管理机制健全有效，有利于项目的可持续发展。

（二）存在的问题

1.工作计划已制定但不够完善。（工作计划完整性权重分3分，扣除1分，得分为2分）

工作计划没有按照格式规范来制定，缺少目的、措施和目标。没法在实施完项目后对计划进行对比总结经验和不足之处，对项目完成的效率、质量等的比较评估可能产生一定影响。计划起到一种督促与监督的作用，预防和纠正执行过程中出现的偏差。

2.绩效指标不够明确，绩效目标填写不够规范。（绩效目标合理性权重分2分，扣除0.5分，得分为1.5分）

项目绩效目标申报表虽然设置了绩效指标，但在投入管理类指标设置时不够细化，不够清晰，缺少工作计划完整性、绩效指标明确性、绩效目标明确性等；绩效目标没有按照《上海市预算绩效管理实施办法》的相关要求来填报，填写不够规范。

3.合同内容不够规范（合同内容规范性权重分2分，扣除1分，得分为1分）

通过调查运南村生活污水处理1号站换膜工程的施工合同，合同金额与实际审价存在差异，合同内容不够规范。

（三）建议及改进措施

1.建议制定完整的工作计划，全面覆盖项目执行的各个方面。

工作计划是提高工作效率的有效手段，可以增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。同时，计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对项目有较强的约束和督促作用。所以计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。建议项目实施单位的相关负责人制定完善的工作计划，提高工作效率。

2.建议增强绩效指标明确性，保证项目实施的质量。

绩效目标申报表按照《上海市预算管理实施办法》的通知沪财绩[2014]22号文来填报；绩效指标是绩效项目的具体内容，是对绩效项目的分解和细化，绩效指标明确性用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，对项目实施的质量可能造成一定的影响。故主管单位在类似的项目中，设定绩效指标需明确、绩效目标申报表应填写规范，保证项目实施的质量。

3.农村生活污水处理站换膜工程的合同金额与实际审价存在差异，建议主管部门在后续执行其他污水处理站换膜工程时，加强合同管理，应更加完善合同内容，实现项目管理更规范化、精细化。

上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目

绩效评价报告

为了加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，充分体现政府公共服务目标，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《上海市预算绩效管理实施办法》的规定，上海首絮维施企业管理咨询有限公司受上海市崇明区建设镇人民政府委托，对城乡社区事务项目进行绩效评价工作，并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）概况

1、立项背景及目的

（1）立项背景

自2000年起，上海市滚动实施了以三年为一轮的环保行动计划，在环境综合整治方面取得了显著的成效。根据上海市水务局第五轮（2012年—2014年）环保三年行动计划水环境治理与保护专项实施计划，各区要完成10万元户农村生活污水处理工程，延伸城市污水处理功能。对于农村地区的生活污水进行处理，要按照不同的外部条件采取不同的处置方式；有条件纳管的地方纳入城镇污水处理系统进行集中处理；对分散的、偏远的村庄，无条件纳管，则通过完善三格化粪池，或因地制宜，采取生物、物理的方法，以村为单位进行组团式处理，争取使农村污水处理率达到30%—40%。实现了“规划布局合理、经济实力增强、人居环境良好、人文素质提高、民主法制加强”的新农村建设目标。崇明区是我国的第三大岛，岛上水土洁净，空气清新，生态环境优良。但是之前全区的广大农村村民的日常生活污水还是无序排放，没有污水处理设施，污水直接进入河道或者是屋前宅后的水塘，随着污染量的日积月累，加上水体水动力不足，水体自净能力逐渐减弱，周边河道水体的污染日益加重，不仅影响居民正常生活，也威胁着崇明区的自然生态环境，阻碍经济的更好发展。崇明区积极响应上海市环保三年行动计划，开展农村分散生活污水的处理工作。从2008年开始首先对集镇生活污水进行处理，涉及绿华镇、三星镇、庙镇、港西镇、竖新镇、横沙乡共6个乡镇、6432户，总处理规模为2350m3/d。2009年开始除了对集镇污水进行收集处理外，也对分散住户的污水进行处理，其中集镇污水处理站的有新村乡、建设镇、港沿镇、向化镇、中兴镇共5个乡镇、3314户，总处理规模为2030m3/d；分散式污水处理站的有绿华镇、新村乡、竖新镇、堡镇、向化镇共5个乡镇，1480户。2011年度崇明区共计划实施4670户农村生活污水处理，涉及10个镇，12个村。通过对建设镇白钥村、虹桥村、运南村、浜西村、富安村、滧东村现场实地踏勘，与当地村民沟通了解情况，以及对收集处理的实际情况进行分析研究，并根据上海市崇明区水务局对于建设镇农村生活污水处理运行工作的精神，与技术支撑单位沟通协作，实施污水运营项目。

在2014-2017年，上海市崇明区建设镇人民政府分别委托第三方运营公司——上海森豪市政工程有限公司进行6个村农村生活污水的运维，上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所作为污水运营项目的主管单位，按照相关管理制度，加强对第三方运营公司的管理和考核，保障污水运营项目的顺利进行，不断提高第三方运营公司的运维服务质量水平，完成各年度的农村生活污水运营任务。

（2）立项目的

针对崇明区建设镇农村生活污水处理的情况，项目单位委托具有资质的专业运营管理单位对建设镇农村生活污水进行运营管理工作。有效解决农村地区污水处理设施运营管理中必需的资金、专业技术与专业人员缺乏的普通问题，从而确保建设镇污水处理厂建成后的设施与设备按照设计要求正常运转、水质稳定达标。将污水处理委托给具有污染治理设施运营资质的专业公司专业化管理，还可以降低日常的运营成本、延长污水处理设施与设备的使用寿命，极大提高污水处理系统正常运行率，充分发挥污水处理系统的作用，是环保投资真正能发挥其应有的效益。加强农村生活污水收集、处理与资源化设施建设，避免因生活污水直接排放而引起的农村水体、土壤和农产品污染，确保农村水源的安全和农民身心健康，是新农村建设中加强基础设施建设、推进村庄整治工作的重要内容，也是农村人居环境改善需要解决的迫切问题。            农村生活污水处理是根据《农村生活污水处理污物排放标准》GB18918-2002的标准所列为依据，为财政安排的经常性项目，应全额用于污水处理设施的维护、养护管理。保障建设镇人民日常生活污水处理的运行正常。污水处理专项资金来源于财政纳入预算管理的行政事业收入（农村生活污水处理费），并纳入国库集中支付管理。

建设镇委托第三方上海森豪市政工程有限公司进行农村污水处理项目，签订了委托协议由2014年10月至2017年9月31为止，组建一支专业化队伍，制定落实运行养护管理、计划、考核办法、定期不定期的做好机站的维护，管道的竣疏、检查井、化粪池、隔油池、调节池、集水井、提升井、隔栅的清理。主要服务建设镇13个村安装过污水处理系统农户的生活污水排放设施的日常修理和维护，并设置专用电话告知村民委员会及服务的农户、及时处置处理解决好村及农户的保修事项和突发问题，做到保修不隔天。

2、预算资金来源及使用情况

（1）预算资金

上海市崇明区建设镇人民政府城乡社区事务项目，年初预算安排120万元，包括白钥村、虹桥村、运南村、浜西村、富安村、滧东村的第3年污水运营费868595元，2017年农村生活污水处理前期自筹资金10万元以及农村生活污水换膜工程（运南村1号站）经费231405元白钥村、虹桥村、运南村、浜西村、富安村、滧东村的第3年污水运营费868595元，2017年农村生活污水处理前期自筹资金10万元以及农村生活污水换膜工程（运南村1号站）经费231405元。由于项目后期预算资金不够，单位在2017年增加预算147835元，增加的内容为2017年农村生活污水处理前期自筹资金77500元，农村生活污水换膜工程（运南村1号站）经费70335元。该项目2017年实际支出金额为1347835元。

（2）资金来源

镇级财政资金1347835元，由上海市崇明区建设镇财政所全部承担。

（3）使用情况

城乡社区事务项目包括3项内容，实际支出金额1347835元。包括年初预算120万元和增加预算的147835元。项目预算及支出情况详见表1。

表1  城乡社区事务项目资金预算及支出情况表

单位：元

| 序号 | 项目内容 | 预算资金 | 实际支出 | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年第四季度-2017年第三季度农村生活污水处理养护费 | 868595 | 868595 | 100% |  |
| 2 | 2017年农村生活污水处理前期自筹资金 | 100000 | 177500 | 177.50% |  |
| 3 | 建设镇农村生活污水换膜工程（运南村1号站） | 231405 | 301740 | 130.39% |  |

（4）资金拨付流程

城乡社区事务项目资金，由上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所按照合同约定向上海市崇明区建设镇财政所申请项目资金，再由上海市崇明区建设镇财政所将相应的项目资金给拨款给第三方运营公司。详见图1-1.

图1-1  资金拨付流程图

上海市崇明区建设镇财政所

第三方运营公司

资金拨付

资金申请

上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所

3、实施情况

城乡社区事务项目包括对白钥村、虹桥村、运南村、浜西村、富安村、滧东村的第3年污水运营项目，2017年农村生活污水处理前期自筹资金以及农村生活污水换膜工程（运南村1号站）。

项目产出方面：按照污水运营合同的工作计划安排，截止2017年9月，从2016年10月至2017年9月，白钥村、虹桥村、运南村、浜西村、富安村、滧东村的污水运营过程中，上海森豪市政工程有限公司完成白钥村、虹桥村农村生活污水运营的农户户数1277户，运南村、浜西村、富安村、滧东村农村生活污水运营的农户户数2524户。

项目质量方面：通过调查，各第三方运营公司的污水运行运维严格按照相关文件规定，并且根据《上海市崇明区人民政府办公室关于转发区水务局等五部门制定的本区农村生活污水处理“建养一体化”管理办法的通知》等文件的要求，主管单位通过对各第三方运营公司进行运行维护情况进行考核，包括运行、维修养护、实验室、培训、安全、工艺控制、每日检测、警报以及其他重要事件提供完整记录，各项目都已验收合格达标。

项目时效方面：按照各运营项目的合同约定时间，白钥村、虹桥村、运南村、浜西村、富安村、滧东村的污水运营实施时间为2014年10月至2017年9月。通过访谈和相关文件记录，截止2017年9月为止，城乡社区事务项目按照计划时间已及时完成运行维护，农村生活污水运营考核通过率为100%。

4、组织及管理

（1）项目组织方面

项目拨款单位：上海市崇明区建设镇人民政府负责项目财政的预算管理，项目资金的审核手续和拨款，对项目资金使用情况进行监督检查，委托各第三方运营公司对项目进行运维工作。

项目主管单位：上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所具体负责对各第三方运营公司定期进行监督、审核上报的运行方案及运行数据资料，并及时向第三方运营公司反馈，保证生产工作的正常运行。

委托运营单位：城乡社区事务项目的运维单位为上海森豪市政工程有限公司，受上海市崇明区建设镇人民政府委托，对各建设镇农村生活污水处理站进行运行和维护保养工作，并严格遵照中国国家及地方政府颁布的有关法律法规以及规章制度进行污水处理工作。

图1-2 组织管理图

上海市崇明区建设镇人民政府                 人民政府

上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所        建设事务所

上海森豪市政               工程有限公司

资金审核、拨付

委托服务管理

考核、监督

（2）业务管理方面

上海市崇明区建设镇人民政府委托第三方运营公司进行检测设备的维护管理，由主管单位上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所定期考核、监督第三方公司的污水运行维护工作，并制定相关管理考核要求：①定期对第三方工作进行考核； ②及时审核第三方上报运行方案及运行数据资料。

为了保障各农村生活污水处理站运行正常，提高服务质量，第三方运营公司制定了相关的污水运营服务管理制度内容。

1）进水水质异常处理：定期检查和处理构筑物及处理设备，保证污水处理站能正常运行；及时清理格栅沟的栅渣；根据沉淀池的出水情况，及时排泥；定期观察湿地出水情况，及时调整进出水；定期进行进、出水水质化验并做好资料记录整理。

2）突然情况的处理：包括突然停电情况的处理措施和突然停水情况措施。

3）应急方案：包括设备故障应急方案和需调整工艺或紧急停车的情况措施。

4）安全运营方案：包括消防安全制度、安全生产制度、用电安全制度、紧急情况应对措施、保障措施制度、安全检查与考核制度。

5）节能减排方案：包括节能制度和减排制度。

6）员工培训方案：包括培训的分级管理、上岗前培训制度、岗中培训制度、岗位培训制度、转岗培训制度。

7）运营管理达标制度：包括工艺控制通则、运行管理通则、安全操作通则、维护保养通则。

8）生产运行的考核：包括考核原则、考核方式、定期进行培训、交流及能力培养。

（3）财务管理方面

主要依据上海市崇明区建设镇人民政府下发的文件规定执行。进一步深化财政综合改革，规范财政管理工作程序，提高财务管理水平，分解和落实责任，控制风险，保证财务报告真实性，确保资产安全高效运行具有较强的现实意义。

（二）绩效目标

1．总目标

为了保证污水处理站各种设备、设施保持良好的工作状态，确保出水水质自始至终符合《上海农村生活污水处理工程出水水质暂行规定》、《上海市崇明区人民政府办公室关于转发区水务局等五部门制定的本区农村生活污水处理“建养一体化”管理办法的通知》的要求。城乡社区事务项目通过委托第三方运营公司对各污水处理设备进行运行维护，及时解决设备故障问题，主管单位上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所不断完善项目管理制度和考核制度，提高污水治理设施运营管理水平、无安全事故发生、保证出水水质达标、提高污水处理效率、保障崇明优美的生态环境和崇明生态环境的可持续发展。

农村生活污水处理项目有效改善了全镇的水体环境和投资环境，切实提高了农村生活污水处理设施的运行管理水平，更好发挥农村生活污水处理设施的社会效益。通过农村生活污水处理建养工作的持续推进，以“技术先进、运行可靠、绩效合理、操作规范”为导向，完善管理制度，优化工作流程，严格质量控制，强化过程监管，优质高效推进农村生活污水处理工作。进一步削减污染物的排放，减少对农村河道的污染，改善水体环境，促进居民生活质量不断提升。

2．绩效目标

（1）产出目标

·白钥村、虹桥村污水运营项目计划完成率100%；

·运南村、浜西村、富安村、效东村污水运营项目计划完成率100%；

·农村生活污水运营考核通过率100%；

·各污水运营项目完成及时；

·农村生活污水前期自筹资金及时；

·运南村生活污水处理1号站换膜完成535块；

·各项工作开展及时；

（2）效果目标

·提高污水治理设施运营管理水平情况；

·提高污水处理效率情况；

·污水处理设备故障处理率100%；

·污水处理设备故障处理及时；

·污水处理设备全年运行正常；

·安全事故数0起；

·提升污水处理站工作效率。

（3）影响力目标

·长效管理机制健全；

·信息公开；

·人员配置合理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的在于通过对上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度制定及执行方面、项目投入产出的成绩效果方面和项目影响力等方面进行目标评价。全面了解上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目专项资金的使用效率和社会效果，总结经验教训，分析存在问题，提出项目评价的合理化建议和改进措施办法。

进一步提高第三方运营公司的污水运营服务质量，推动污水运营的管理方式，充分认识农村生活污水运营的重要性。

（二）绩效评价设计过程

1.文件研读

项目组在崇明区建设镇人民政府协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、立项文件等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。

《关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知 （沪财绩[2014 ]22号）

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要手段。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》（环境保护部令 第20号）

持证单位从事环境污染治理设施运营活动，应当与委托单位签订委托运营合同，明确双方的权利和任务。

《上海市崇明区人民政府办公室关于转发区水务局等五部门制定的本区农村生活污水处理“建养一体化”管理办法的通知》

2.前期调研

受上海市崇明区建设镇人民政府委托，上海首絮维施企业管理咨询有限公司承担了上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目绩效评价工作。项目启动阶段在2018年6月1日前确定初步计划，人员安排及分工，与被评方相关人员对接沟通，交付资料清单。2018年6月15日前由上海首絮维施企业管理咨询有限公司项目组成员走访相关项目主管部门、项目实施单位，全面了解上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目资金管理、项目管理的实施情况，收集项目相关资料，现场调研，与相关人员进行交流与探讨，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议，对工作方案、访谈内容听取意见、进行完善。

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

3.绩效评价指标体系及绩效评价报告框架设计

1）绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

①指标设计思路

上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目绩效评价指标设计，总体贯彻《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》(沪财绩[2014]22号)的文件精神，符合相关污水处理文件的要求，巩固农村生活污水处理工作成果，推进并切实做好农村生活污水处理工作的管理，确保处理设施正常运行。

指标设计充分考虑农村生活污水运营项目的具体特点。其中绩效指标设计思路：项目组按各子项目的性质，分别从数量、质量和时效方面进行考察；效果类指标是项目实施的总体指标，各子项侧重点不同，效果也会有差异，有些效果是共同实施的结果，项目组在指标设置时既对重点项目效果侧重设置了分类指标，同时也设置了部分共性指标，各指标用定性和定量相结合方式反映；最后项目组对项目的长效管理机制、运营记录齐全性、人员配置合理性等指标进行了分析考察。

②指标设计依据

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系，包括项目投入、产出、效果和影响力四部分内容，围绕资金使用、资源配置、客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

评价指标表、基础表、访谈等一并作为评价项目的依据，基础表分类详见附件2。

③权重设计思路

上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目绩效评价指标体系由三级指标构成：

共设置一级指标3个；二级指标8个；三级指标34个。

一级指标分为项目决策、项目管理、项目绩效三部分。二级指标分为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益、影响力，三级指标分为立项依据充分性、项目立项规范性，绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制合理性、预算执行率、专款专用率、工作计划完整性、工作计划执行的有效性、档案管理规范性、采购规范性、合同内容规范性、合同执行有效性、施工管理制度健全性、施工管理制度执行的有效性、工程设计变更规范性、工程量编制合理性、白钥村、虹桥村污水运营项目计划完成率、运南村、浜西村、富安村、效东村污水运营项目计划完成率、农村生活污水运营考核通过率、各污水运营项目完成及时性、农村生活污水前期自筹资金及时性、运南村生活污水处理1号站换膜完成数、各项工作开展及时性、污水治理设施运营管理水平情况、污水处理效率情况、污水处理设备故障处理率、污水处理设备故障处理及时性、污水处理设备全年运行情况、安全事故数、提升污水处理站工作效率、长效管理机制健全性、信息公开情况、人员配置合理性。

④数据来源及取数方式

为了完成绩效指标的分析评价工作，项目组设计了基础表、访谈，通过项目单位对基础表的填列、项目组的核对核查、访谈的分析，来确保项目评价结果尽可能的可靠真实。

基础表发放给被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价单位填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将进一步深入调查。同时采用一对一现场访谈，上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所的相关负责人进行访谈。

⑤评价标准及评分方式确定的原则及方法

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分依据，作为评分的参考标准。

（2）指标体系

①.项目决策类指标

项目决策类指标，占权重分9分，包含以下内容：项目立项指标中包括考察项目立项的规范性，立项依据的充分性；项目目标指标中包括考察绩效目标的合理性、绩效指标的明确性。

②.项目管理类指标

项目管理类指标，占权重分26分，包括投入管理指标、财务管理指标和项目实施指标。

投入管理类指标中预算执行率主要用于考察项目预算资金执行的情况、预算编制是否合理、项目招投标是否合规。

财务管理类指标用于考察资金使用的合规性、专款专用率。

项目实施类指标用于考察项目管理制度是否健全、完善、科学合理及制度在执行中是否实现有效控制，工作计划是否完整，档案管理是否规范、合同内容是否规范、合同执行是否有效。

③.项目绩效类指标要求

项目绩效类指标，占权重分65分，包括项目产出指标和项目效益指标。

项目产出指标可针对项目的特点，分别制定反映数量、时效及质量的个性指标。

项目效益指标考察项目执行后的效果。包括社会效益、可持续影响的方面。

指标体系分配饼图如下，详见附件1评价指标体系表。

图2-1指标体系分配饼图

2）绩效评价报告设计

本次评价工作我们评价小组将以资金为抓手、核定为基础、考核监督制度为导向，对本项目的拨付资金、实际使用资金、各项考核制度等项目资料，对项目的实施效果做客观、公正评价。并且与建设镇村镇规划建设事务所的相关领导进行进一步沟通，就报告的合理性进行讨论，形成项目最终的绩效评价报告。

（三）绩效评价原则、评价方法

1．绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、评价小组复查，与访谈调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2．评价方法

本次绩效评价采用的方法是逻辑分析法。

上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目财政支出绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）的指标设置，由项目组按照逻辑分析法，独立研制科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目运维管理、人员配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

评价指标体系表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表和访谈的支持。评价指标体系表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并与本项目相关人员进行交流和探讨，听取他们的有关意见、进行完善并最终确定。

（四）数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、财务管理制度等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（五）绩效评价实施过程

1．数据采集

2018年6月15日前，项目组派出工作人员赴上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况等。（详见附件2：基础表）

2．资金使用情况检查

根据项目资金使用情况检查要求，检查组于2018年6月20日对上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目同步开展资金使用情况检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政专项资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。（见附件4：合规性检查报告）

3．访谈

2018年6月19日项目组成员对上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所相关人员进行访谈，访谈主要针对项目在制度管理实施等方面的实际情况，了解项目的完成情况，项目所产生的影响，在项目实施过程中积累的经验、遇到的困难及合理建议等。（详见附件5：访谈情况分析报告）

4．数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报建设镇村镇规划建设事务所。

（六）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1．评价结果

由项目组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，对“崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目”绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为97.08分，绩效评级为“优”。其中，项目决策类指标权重为9分，得分为8.5分，得分率为94.44%。项目管理类指标权重为26分，得分为23.58分，得分率为90.69%。项目绩效类指标权重为65分，得分为65分，得分率为100%。具体打分情况详见附件1绩效评价指标体系及得分情况表，各指标打分情况及依据详见附件3评价工作底稿。

表2 城乡社区事务项目绩效得分情况

| 指标 | 1.项目决策类 | 2.项目管理类 | 3.项目绩效类 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 9 | 26 | 65 | 100 |
| 分值 | 8.5 | 23.58 | 65 | 97.08 |
| 得分率 | 94.44% | 90.69% | 100% | 97.08% |

2．主要绩效

基于指标评分以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所城乡社区事务项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期的目标，通过加强对第三方运营公司的管理考核和监督，运营项目验收通过率达到100%，巩固了农村生活污水处理工程的效果，农村生活污水处理项目有效改善了全镇的水体环境和投资环境，切实提高了农村生活污水处理设施的运行管理水平，更好发挥农村生活污水处理设施的社会效益。通过农村生活污水处理建养工作的持续推进，以“技术先进、运行可靠、绩效合理、操作规范”为导向，完善管理制度，优化工作流程，严格质量控制，强化过程监管，优质高效推进农村生活污水处理工作。进一步削减污染物的排放，减少对农村河道的污染，改善水体环境，促进居民生活质量不断提升。

（二）具体绩效分析

1、项目决策类指标

项目决策类指标由2个二级指标和4个三级指标构成。权重分9分，实际得分为8.5分。各指标业绩值如表3所示：

表3 ：项目决策指标分析及分值

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  | A11立项依据充分性 | 2 | 充分 | 充分 | 2 | 100% |
|  | A12项目立项规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 3 | 100% |
| A2项目目标 |  | 4 |  |  | 3.5 |  |
|  | A21绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 较合理 | 1.5 | 75% |
|  | A22绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 明确 | 2 | 100% |

“A11立项依据充分性”：考察用以反映项目立项是否有充分的依据，是否符合建设镇农村生活污水处理工作的规划和政策；是否与建设镇人民政府和建设镇村镇规划建设事务所的职责密切相关。项目符合建设镇农村生活污水处理工作的规划和政策；与建设镇人民政府和建设镇村镇规划建设事务所的职责密切相关，立项依据充分，指标满分2分，得分2分。

“A12项目立项规范性”：考察项目的申请，设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目按规定的程序申请设立；根据《上海市农村生活污水处理建设规划》、《上海市崇明区农村生活污水处理“建养一体化”管理办法》等文件，材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。项目立项规范，指标满分3分，得分3分。

“A21绩效目标合理性”：考察项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过实地考察，城乡社区事务为农村生活污水处理工作所必须;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;项目单位编制的绩效目标与农村生活污水处理编制预算关联系较强;项目绩效目标申报表虽然设置了绩效目标，但投入管理类目标部分缺失，如工作计划完整性、档案管理规范性等。绩效目标没有按照《上海市预算管理实施办法》沪财绩 【2014】22号文的相关要求来填报。绩效目标比较合理，指标满分2分，得分1.5分。

“A22绩效指标明确性”：考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等；用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过查看及夏普目标申报表，该项目绩效指标能将绩效目标转化为具体细化的绩效指标 ；可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现：本项目能够与项目年度任务数或计划数相对应；绩效指标与实际投入资金相匹配。绩效指标明确，指标满分2分，得分2分。

2.项目管理类指标

项目管理类指标由3个二级指标和13个三级指标构成。权重分26分，实际得分为23.58分。各指标业绩值如表4所示：

表4：项目管理指标分析及分值

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1投入管理 |  | 8 |  |  | 7.58 |  |
|  | B11预算编制合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | 100% |
|  | B12预算执行率 | 4 | 100% | 112% | 3.58 | 89.5% |
|  | B13档案管理规范性 | 2 | 规范 | 规范 | 2 | 100% |
| B2财务管理 |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | B21专款专用率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| B3项目实施 |  | 16 |  |  | 14 |  |
|  | B31工作计划完整性 | 3 | 完整 | 较完整 | 2 | 66.7% |
|  | B32工作计划执行的有效性 | 1 | 有效 | 有效 | 1 | 100% |
|  | B33采购规范性 | 2 | 规范 | 规范 | 2 | 100% |
|  | B34合同内容规范性 | 2 | 规范 | 较规范 | 1 | 50% |
|  | B35合同执行有效性 | 2 | 有效 | 有效 | 2 | 100% |
|  | B36施工管理制度健全性 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | 100% |
|  | B37施工管理制度执行的有效性 | 2 | 有效 | 有效 | 2 | 100% |
|  | B38工程设计变更规范性 | 1 | 规范 | 规范 | 1 | 100% |
|  | B39工程量编制合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | 100% |

“B11预算编制合理性”：审核项目的预算、审定价格之间的差异来反映预算编制的合理化率。根据预算申请了解：预算编制中各项活动的人次及金额根据历年开展情况有具体测算依据。该指标满分为2分，得分为2分。

“B12预算执行率”：考察用以反映项目预算执行的情况。该项目预算金额为120万元，实际执行金额为1347835元。预算执行率为112%。满足预算执行标准。该项指标满分4分，得分为3.58分。

“B13档案管理规范性”：考察项目实施过程中，项目相关资料是否齐全并及时归档，财务等档案资料管理的健全、到位情况。经过实地考察和访谈了解，项目单位对档案归档及时、规范。该指标满分2分，得分为2分。

“B21专款专用率”：考察该项目资金是否全部用于本项目，是否存在调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压等情况。符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；经查看记账凭证和相关发票不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况。该指标满分为4分，得分为4分。

“B31工作计划完整性”：考察项目实施前，是否制定有完整的工作计划，用以反映和考核制定的工作计划对项目实施的指导情况。项目的目标任务明确；对项目的开展情况描述不够具体；项目在有效的时间节点内执行完成。该指标满分为3分，得分为2分。

“B32工作计划执行的有效性”：考察项目实施过程中，是否按照制定的工作计划有效执行本项目，用以反映和考核制定的工作计划对项目实施的指导情况。经过访谈了解，该项目按照工作计划要求在2017年年底前按时完成。该指标满分1分，得分为1分。

“B33采购规范性”：考察项目是否按照规定程序实施政府采购、选用合适的采购方式；采购流程是否符合《中华人民共和国政府采购法》；招标文件对技术参数是否有描述 ；投标文件中是否对所用材料品牌及规格型号的响应。根据访谈及资料显示该项目按照政府采购要求，选用公开招标的方式进行采购；经查阅招标文件、邀标通知、中标文件等均符合《中华人民共和国政府采购法》；查阅招标文件对技术参数有详细描述；投标文件中对所有材料品牌及规格型号均有响应。该指标满分2分，得分2分。

“B34合同内容规范性”：考察签订的服务合同是否规范、合法、保障合同的法律效力。通过调查城乡社区事务项目的相关合同，该项目的合同拟定按照《中华人民共和国合同法》第十二条；合同价格与实际审价存在差异，合同内容比较规范。该指标满分2分，得分1分。

“B35合同执行有效性”：用以反应服务项目是否按照服务合同要求去执行。通过对运营合同、访谈等调查，第三方运营公司按照合同约定，提供了良好的运营服务；通过访谈及翻阅相关资料，合同执行全部符合要求。该指标满分2分，得分2分。

“B36施工管理制度健全性”：考察项目在进行过程中是否已制定或具有相应的文明施工管理制度及安全施工制度。通过访谈相关业务人员了解上海森豪市政工程有限公司已制定该项目的文明施工管理制度和安全施工制度，并且合法、合规、完整。该指标满分1分，得分1分。

“B37施工管理制度执行的有效性”：考察项目实施过程中，实施单位是否文明施工管理制度和安全施工制度是否张贴在工地醒目位置及有违规施工现象。经过与上海森豪市政工程有限公司和建设镇规划建设及环境保护办公室的访谈了解，该项目文明施工管理制度和安全施工制度在施工期间张贴在工地醒目位置且不存在违规施工现象。该指标满分2分，得分2分。

“B38工程设计变更规范性”：用以考察该项目的设计变更管理是否规范；重大设计变更是否已报经相关部门审批通过。通过访谈及资料显示，该项目不存在设计变更。该指标满分1分，得分1分。

“B39工程量编制合理性”：用以考察该项目的初步设计、可行性报告、招投标、审价报告的工程量的偏差情况。通过访谈及相关文件资料显示，该项目初步设计工程量和概算的工程量相差不超过10%；初步设计工程量和招投标工程量相差不超过10%；初步设计工程量和可行性报告工程量相差不超过10%；初步设计工程量和审价工程量相差不超过10%。该指标满分2分，得分2分。

3.项目绩效类指标

项目绩效类指标由3个二级指标和 17个三级指标构成。权重分65分，实际得分为65分。各指标业绩值如表5所示：

表5：项目管理指标分析及分值

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1项目产出 |  | 30 |  |  | 30 |  |
|  | C11白钥村、虹桥村污水运营项目计划完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100% |
|  | C12运南村、浜西村、富安村、效东村污水运营项目计划完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100% |
|  | C13农村生活污水运营考核通过率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100% |
|  | C14各污水运营项目完成及时性 | 5 | 及时 | 及时 | 5 | 100% |
|  | C15农村生活污水前期自筹资金及时性 | 5 | 及时 | 及时 | 5 | 100% |
|  | C16运南村生活污水处理1号站换膜完成数 | 5 | 535块 | 535块 | 5 | 100% |
|  | C17各项工作开展及时性 | 3 | 及时 | 及时 | 3 | 100% |
| C2项目效益 |  | 25 |  |  | 25 |  |
|  | C21污水治理设施运营管理水平情况 | 4 | 提高 | 提高 | 4 | 100% |
|  | C22污水处理效率情况 | 4 | 提高 | 提高 | 4 | 100% |
|  | C23污水处理设备故障处理率 | 3 | 100% | 100% | 3 | 100% |
|  | C24污水处理设备故障处理及时性 | 3 | 及时 | 及时 | 3 | 100% |
|  | C25污水处理设备全年运行情况 | 4 | 正常 | 正常 | 4 | 100% |
|  | C26安全事故数 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
|  | C27提升污水处理站工作效率 | 4 | 提升 | 提升 | 4 | 100% |
| C3 影响力 |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  | C31 长效管理机制健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 4 | 100% |
|  | C32信息公开情况 | 3 | 公开 | 公开 | 3 | 100% |
|  | C33人员配置合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100% |

“C11白钥村、虹桥村污水运营项目计划完成率”：考察项目进行过程中，第三方运营公司对白钥村、虹桥村生活污水处理完成情况。根据调查运营合同、运行数据资料等相关文件资料，从2016年10月至2017年9月，白钥村、虹桥村污水运营过程中，第三方运营公司——上海森豪市政工程有限公司完成农村生活污水运营的农户户数1277户。计划完成率100%，该指标满分4分，得分4分。

“C12运南村、浜西村、富安村、效东村污水运营项目计划完成率”：考察项目进行过程中，第三方运营公司对运南村、浜西村、富安村、效东村生活污水处理完成情况。根据调查运营合同、运行数据资料等相关文件资料，从2016年10月至2017年9月，运南村、浜西村、富安村、效东村污水运营过程中，第三方运营公司——上海森豪市政工程有限公司完成农村生活污水运营的农户户数2524户。计划完成率100%，该指标满分4分，得分4分。

“C13农村生活污水运营考核通过率”：考察项目实施过程中，农村生活污水运营考核通过情况。通过各项目的运行数据资料及相关文件，各农村生活污水运营考核均已通过。项目验收通过率达到100%。该指标满分4分，得分4分。

“C14各污水运营项目完成及时性”：考察项目实施过程中，农村污水处理项目各运营项目完成及时情况。根据访谈及相关记录显示，项目根据各项目的运营合同要求完成时间，各项目均已及时完成污水运营。该指标满分5分，得分5分。

“C15农村生活污水前期自筹资金及时性”：考察2017年建设镇农村生活污水前期自筹资金筹集情况。通过访谈及相关资料显示，区审计局对项目审计的要求，2017年及以后农村生活污水处理项目中，由乡镇自筹的青苗费、清障等前期费用需划拨崇明区财政局项目专账后统一使用，建设镇财政所于2017年11月30日将前期自筹资金划拨至崇明区财政局项目专帐。该指标满分5分，得分5分。

“C16运南村生活污水处理1号站换膜完成数”：考察项目进行过程中，运南村生活污水处理站1号站换膜工程的开展情况。通过访谈及相关资料显示，上海森豪市政工程有限公司完成了运南村生活污水处理站1号站535块平板膜的更换。该指标满分5分，得分5分。

“C17各项工作开展及时性”：用以考察城乡社区事务项目开展过程中各项工作完成的及时程度。根据访谈及相关资料显示，本项目各项工程均及时开展。该指标满分3分，得分3分。

“C21污水治理设施运营管理水平情况”：考察城乡社区事务项目持续推进过程中，污水治理实施运营管理水平情况。通过访谈以及相关文件调查，同比去年污水治理设施运营管理水平有所提高。故该指标满分4分，得分4分。

“C22污水处理效率情况”：考察建设镇农村生活污水处理项目实施后，污水处理效率改善情况。根据访谈及相关文件调查，与去年相比，污水处理效率有所提高。该指标满分4分，得分4分。

“C23污水处理设备故障处理率”：考察项目实施中，污水处理设备故障处理率。根据运行数据资料、访谈及相关文件，2017年污水处理设备发生故障，上海森豪市政工程有限公司均已处理。污水处理设备故障处理率达到100%。该指标满分3分，得分3分。

“C24污水处理设备故障处理及时性”：反映污水处理设备故障发生后是否及时处理相关问题。根据运行数据资料、访谈及相关文件，2017年污水处理设备发生故障，上海森豪市政工程有限公司都能在24小时之内及时处理完成，及时处理了污水处理设备出现的故障。故该指标满分3分，得分3分。

“C25污水处理设备全年运行情况”：考察污水处理设备全年是否正常运行。通过访谈、运行数据资料及相关文件，2017年污水处理设备全年正常运行，故该指标满分4分，得分4分。

“C26安全事故数”：考察2017年污水运营期间，安全事故是否发生，反映安全工作情况。通过访谈及相关文件资料，2017年污水运营期间无安全事故发生。故该指标满分3分，得分3分。

“C27提升污水处理站工作效率”：考察运南村1号站换膜工程实施前后，污水处理站工作效率改善情况。根据运行数据资料、访谈及相关文件，对运南村1号污水处理站进行平板膜更换后，污水处理站的工作效率有所提升。故该指标满分4分，得分4分。

“C31长效管理机制健全性”：考察项目实施单位长效管理机制健全的情况。通过和项目负责人的访谈、及相关文件资料，2017年的项目资金已落实到位。运营管理制度不断在完善，第三方运营公司对技术人员进行相关的专业培训；加强巡回检查，保障了污水处理设备正常运行。长效管理机制健全，该指标满分4分，得分4分。

“C32信息公开情况”：考察项目信息是否公开。项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开。该指标满分3分，得分3分。

“C33人员配备合理性”：考察项目实施过程中，项目单位在项目执行和项目管理方面配置了合理的人员。根据访谈及相关资料显示，项目单位委托第三方进行农村生活污水养护项目，配备了充足的养护人员。该指标满分3分，得分3分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1．项目管理制度健全，保证污水运营工作顺利进行。

上海市崇明区建设镇人民政府委托第三方运营公司对农村生活污水处理站进行运行和维护保养工作。主管部门——上海市崇明区建设镇村镇规划建设事务所对第三方运营公司制定了相关管理制度，包括定期对第三方工作进行考核，及时审核第三方上报运行方案及运行数据资料。同时第三方运营公司制定了相关污水运营管理制度。项目管理制度健全，保证了污水运营工作顺利进行。

2.档案资料管理规范，提高污水运营工作质量。

档案管理工作是项目管理工作的一部分，是提高污水运营工作质量和工作效率的必要条件，是维护历史文档的一项重要工作，是衡量项目管理水平的重要尺度。通过调查，项目主管部门对招投标文件、项目合同、污水运营工作考核情况反馈文档、会议纪要等项目资料存档齐全并规范归档，科学规范了管理档案，有利于提高污水运营的效果，提高污水运营工作的质量。

3.长效管理机制健全有效，有利于项目的可持续发展。

城乡社区事务项目是经常性项目，长效管理机制的健全对该项目具有重要的影响。通过对项目负责人进行访谈，2018年的建设镇农村污水运营项目资金已落实到位。为了进一步推进农村污水运营项目的开展，不断完善污水运营管理制度，项目主管部门要求第三方运营公司对技术人员进行相关专业培训，采取多样的培训模式，包括岗前培训、岗中培训、岗位培训、转岗培训，不断提高技术人员的能力，并加强巡检力度，保证了污水处理设备正常运行，推进农村生活污水运营项目的可持续发展。

（二）存在的问题

1．工作计划已制定但不够完善。（工作计划完整性权重分3分，扣除1分，得分为2分）

工作计划没有按照格式规范来制定，缺少目的、措施和目标。没法在实施完项目后对计划进行对比总结经验和不足之处，对项目完成的效率、质量等的比较评估可能产生一定影响。计划起到一种督促与监督的作用，预防和纠正执行过程中出现的偏差。

2．绩效指标不够明确，绩效目标填写不够规范。（绩效目标合理性权重分2分，扣除0.5分，得分为1.5分）

项目绩效目标申报表虽然设置了绩效指标，但在投入管理类指标设置时不够细化，不够清晰，缺少工作计划完整性、绩效指标明确性、绩效目标明确性等；绩效目标没有按照《上海市预算绩效管理实施办法》的相关要求来填报，填写不够规范。

3.合同内容不够规范（合同内容规范性权重分2分，扣除1分，得分为1分）

通过调查运南村生活污水处理1号站换膜工程的施工合同，合同金额与实际审价存在差异，合同内容不够规范。

（三）建议和改进措施

1.建议制定完整的工作计划，全面覆盖项目执行的各个方面。

工作计划是提高工作效率的有效手段，可以增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。同时，计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对项目有较强的约束和督促作用。所以计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。建议项目实施单位的相关负责人制定完善的工作计划，提高工作效率。

2.建议增强绩效指标明确性，保证项目实施的质量。

绩效目标申报表按照《上海市预算管理实施办法》的通知沪财绩[2014]22号文来填报；绩效指标是绩效项目的具体内容，是对绩效项目的分解和细化，绩效指标明确性用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，对项目实施的质量可能造成一定的影响。故主管单位在类似的项目中，设定绩效指标需明确、绩效目标申报表应填写规范，保证项目实施的质量。

3.农村生活污水处理站换膜工程的合同金额与实际审价存在差异。

建议主管部门在后续执行其他污水处理站换膜工程时，加强合同管理，应更加完善合同内容，实现项目管理更规范化、精细化。

五、其他说明的问题

1、评价结果的确定

绩效评价结果实行量化评分和定性评级相结合，具体量化分值与等级标准根据评价指标体系对不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优、良、中、差四个等级。各项三级指标分值总和为100分，评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75——90分的（含75分）为良；得分在60——75分（含60分）的为中，60分以下的为差或绩效无法显现。

附件：

附件1：绩效评价指标体系及得分情况表

附件2：基础表

附件3：评价工作底稿

附件4：合规性检查报告

附件5：访谈情况分析报告

附件6：绩效目标修订表

附件7：相关文件资料

附件1  绩效评价指标体系及得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 项目决策 | 9% | A1项目立项（5）分 | A11立项依据充分性 |  | 2 | 2 | 考察用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家的相关法律法规。 | ①是否符合建设镇农村生活污水处理工作的规划和政策； ②是否与建设镇人民政府和建设镇规划建设及环境保护办公室的职责密切相关。符合所有条件得满分，每缺失一项扣1分，扣完为止。 | 查阅政府文件、相关立项文件资料 |
|  |  |  | A12项目立项规范性 |  | 3 | 3 | 考察项目的申请，设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求。③项目经过领导班子集体讨论。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 申报流程、相关文件资料 |
|  |  | A2项目目标（4）分 | A21绩效目标合理性 |  | 2 | 1.5 | 考察项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①城乡社区事务是否为农村生活污水处理工作所必须； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③设置的绩效目标与项目预算相关联；④绩效目标申报表是否按照《上海预算管理实施办法》编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 | 目标申报表及相关文件资料 |
|  |  |  | A22绩效指标明确性 |  | 2 | 2 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等；用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①绩效指标是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 | 目标申报表及相关文件资料 |
| B项目管理 | 26% | B1投入管理（9）分 | B11预算编制合理性 |  | 2 | 2 | 反映城乡社区事务项目预算编制是否合理。 | ①工程预算书中所用材料的规格、型号、数量是否符合农村生活污水养护、运南村生活污水处理1号站换膜工程实际需要 ； ②单价和数量的编制是否合理。符合所有条件满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 单位填列表格、财务记账明细、预算明细 |
|  |  |  | B12预算执行率 |  | 4 | 3.58 | 考察城乡社区事务项目的预算执行率。 | ①预算执行率=实际支出数/预算数×100%。预算执行率95%-105%得满分；每偏离1%，扣权重3%，偏离25%不计分。②项目是否进行预算调整，如有预算调整是否具备合规的调整手续。符合条件得满分，第一条满分为2分，不符合根据实际情况扣除相应权重分，第二条符合得2分，不符合不得分。 | 单位填列表格、财务记账明细、预算明细 |
|  |  |  | B13档案管理规范性 |  | 2 | 2 | 考察城乡社区事务项目档案管理情况。 | 已制定或具有档案管理制度，且档案归档及时、规范则得满分；已制定档案管理制度，但未及时、规范归档，得权重分50%；及时、完整将资料归档，但未制定档案管理制度，得权重分50%；其他情况，不得分。 | 基础表及相关文件资料 |
|  |  | B2财务管理（ 2）分 | B21专款专用率 |  | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | ①是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 | 财务管理制度文件、资金明细帐、记账明细及相关文件资料 |
|  |  | B3项目实施（）分 | B31工作计划完整性 |  | 3 | 2 | 考察本项目的工作计划完整性。 | ①项目的目标任务是否明确 ；②项目的开展情况； ③项目各项工作完成是否设置了明确的时间节点。符合所有条件得满分，缺失一项扣除1，扣完为止。 | 基础表以及相关文件资料，工作计划 |
|  |  |  | B32 工作计划执行的有效性 |  | 1 | 1 | 考察项目执行过程中，是否按照工作计划进行开展。 | 项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划，得0.5分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。 | 工作计划，执行情况 |
|  |  |  | B33 采购规范性 |  | 2 | 2 | 考察项目采购流程是否规范。 | ①按照规定程序实施政府采购、选用合适的采购方式；②采购流程是否符合《中华人民共和国政府采购法》。③招标文件对技术参数是否有描述 ；④投标文件中是否对所用材料品牌及规格型号的响应。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 | 招标文件，中标文件，访谈 |
|  |  |  | B34合同内容规范性 |  | 2 | 1 | 考察项目合同签订是否规范。 | ①合同内容是否包含了《中华人民共和国合同法》第十二条规定中所有条款来拟定；②合同内容是否详细、完整、要素齐全。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分 ，扣完为止。 | 合同、访谈 |
|  |  |  | B35合同执行有效性 |  | 2 | 2 | 考察项目执行过程是否按照合同来进行。 | 全部按照合同要求执行的得满分 ；如果未按合同约定执行的出现一项扣一分扣完为止。 | 合同、访谈 |
|  |  |  | B36施工管理制度健全性 |  | 1 | 1 | 考察项目执行过程中，实施单位的施工管理制度是否健全。 | ①是否已制定或具有相应的文明施工管理制度；②已制定安全施工制度。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 | 访谈、第三方管理资料 |
|  |  |  |  | B37施工管理制度执行的有效性 | 2 | 2 | 项目执行过程中，实施单位是否按照施工管理制度进行。 | ①文明施工管理制度和安全施工制度是否张贴在工地醒目位置；②是否有违规施工现象。符合所有条件得满分，不符合第一条扣1分，第二条满分2分，如发生一项扣1分，扣完为止。 | 访谈、第三方管理资料 |
|  |  |  |  | B38工程设计变更规范性 | 1 | 1 | 考察本项目工程设计变更是否规范。 | ①设计变更管理是否规范；2.重大设计变更是否已报经相关部门审批通过；符合所有条件得满分，有一项不符合扣1分，扣完为止。 | 访谈、相关工程资料 |
|  |  |  |  | B39工程量编制合理性 | 2 | 2 | 考察本项目工程量编制是否合理。 | ①初步设计工程量和概算的工程量相差不超过10%；②初步设计工程量和招投标工程量相差不超过10%；③初步设计工程量和可行性报告工程量相差不超过10%；④初步设计工程量和审价工程量相差不超过10%符合以上所有条件得满分，超过10%如没有合理的理由则每缺失一项扣0.5分。 | 访谈、相关工程资料 |
| C项目绩效 | 65% | C1项目产出（30）分 | C11白钥村、虹桥村污水运营项目计划完成率 |  | 4 | 4 | 考察白钥村、虹桥村污水运营项目完成情况。 | 2016年10月-2017年9月，白钥村、虹桥村的生活污水运营农户户数完成1277户，计划完成率100%，则得满分；反之不得分。 | 运营合同、运行数据资料及其他相关文件 |
|  |  |  | C12运南村、浜西村、富安村、效东村污水运营项目计划完成率 |  | 4 | 4 | 考察运南村、浜西村、富安村、效东村污水运营项目完成情况。 | 2016年10月-2017年9月，运南村、浜西村、富安村、效东村4个村的生活污水运营农户户数完成2524户，计划完成率100%，则得满分；反之不得分。 | 运营合同、运行数据资料及其他相关文件 |
|  |  |  | C13农村生活污水运营考核通过率 |  | 4 | 4 | 考察农村生活污水运营考核通过率。 | 农村生活污水运营考核通过率=考核通过的项目数量/实际项目总数量。单位通过定期和不定期的检查，农村生活污水运营考核合格率达到100%，则得满分；反之不得分。 | 运行数据资料及其他相关文件 |
|  |  |  | C14各污水运营项目完成及时性 |  | 5 | 5 | 考察污水运营项目是否及时完成。 | 各污水运营项目按照计划运营的时间及时完成，则得满分；每未及时完成1项，扣除50%分，扣完为止。 | 运营合同、运行数据资料及其他相关文件 |
|  |  |  | C15农村生活污水前期自筹资金及时性 |  | 5 | 5 | 考察建设镇2017年农村生活污水项目前期自筹资金是否筹备及时。 | 建设镇2017年农村生活污水处理工程前期自筹资金及时完成，则得满分；反之不得分。 | 财务记账明细及其他相关文件 |
|  |  |  | C16运南村生活污水处理1号站换膜完成数 |  | 5 | 5 | 考察运南村僧或污水处理1号站换膜工程换膜数量。 | 运南村生活污水处理1号站完成换膜535块的满分，每偏离1块扣除权重分5%，偏离20块不得分。 | 运营合同、运行数据资料及其他相关文件 |
|  |  |  | C17各项工作开展及时性 |  | 3 | 3 | 考察城乡社区事务项目进行过程中，各项工作开展是否及时。 | 建设镇农村生活污水处理项目各项工作按时开展得满分，反之得0分。 | 访谈，文件资料。 |
|  |  | C2项目效益（25）分 | C21污水治理设施运营管理水平情况 |  | 4 | 4 | 考察农村生活污水设施运营情况。 | 同比去年污水治理设施运营管理水平有所提高，则得满分；反之则不得分。 | 访谈以及相关文件 |
|  |  |  | C22污水处理效率情况 |  | 4 | 4 | 考察建设镇污水处理效率改善情况。 | 与去年相比，污水处理效率有所提高，则得满分；反之不得分。 | 访谈以及相关文件 |
|  |  |  | C23污水处理设备故障处理率 |  | 3 | 3 | 考察农村生活污水设备故障处理情况。 | 反映污水处理设备故障发生后是否有效处理相关问题。 污水处理设备故障处理率=有效处理污水处理设备故障次数/实际发生的污水处理设备故障次数×100%，污水处理设备故障处理率100%，则得满分，每降低2%，则扣除权重分的20%，扣完为止。 | 访谈及相关文件 |
|  |  |  | C24污水处理设备故障处理及时性 |  | 3 | 3 | 考察农村生活污水设备故障处理及时性。 | 根据设备故障应急方案要求，及时响应处理了污水处理设备故障，则得满分；未及时响应处理污水处理设备故障，则不得分。 | 运行数据资料、访谈及相关文件 |
|  |  |  | C25污水处理设备全年运行情况 |  | 4 | 4 | 考察农村生活污水处理设备全年运行情况。 | 污水处理设备全年正常运行，则得满分；污水处理设备全年出现不正常运行情况，则不得分。 | 访谈以及相关文件 |
|  |  |  | C26安全事故数 |  | 3 | 3 | 考察城乡社区事务项目进行过程中，发生安全数。 | 2017年各项目污水运营期间，安全事故数达到0次，则得满分；反之则不得分。 | 运行数据资料、访谈及相关文件 |
|  |  |  | C27提升污水处理站工作效率 |  | 4 | 4 | 考察运南村污水处理站1号站换膜工程开展后工作效率情况。 | 通过建设镇农村生活污水换膜工程（运南村1号站），提升了运南村1号污水处理站的工作效率，则得满分；反之不得分。 | 访谈及相关文件 |
|  |  | C3 影响力（10）分 | C31 长效管理机制健全性 |  | 4 | 4 | 考察项目长效管理机制是否健全。 | 通过项目得实施，确保城乡社区事务的稳定，加强农村生活污水建养基础工作，是否建立农村生活污水处理工作长效管理机制，促进美丽乡村的建设。 符合所有条件得满分，反之的0分。 | 访谈以及相关文件 |
|  |  |  | C32信息公开情况 |  | 3 | 3 | 考察项目信息公开情况。 | ①项目预算信息向社会公开； ②项目绩效信息向社会公开； ③项目执行情况向社会公开。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 相关文件资料 |
|  |  |  | C33人员配置合理性 |  | 3 | 3 | 考察项目进行过程中人员配置是否合理。 | 实施城乡社区事务项目过程中，项目单位在项目执行和项目管理方面配置了合理的人员。符合条件得满分，反之得0分。 | 访谈、实地调查 |

附件2  基础表

基础表1  资金来源与预算

单位：元

| 项目 |  | 行次 | 预算数 | 实际数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资金来源 |  | 1 |  |  |  |
|  | 崇明区建设镇人民政府 | 2 | 1200000 | 1347835 |  |
| 二、资金预算情况 |  | 4 |  |  |  |
|  | 2016年第四季度农村生活污水处理养护费 | 8 | 217148.75 | 217148.75 |  |
|  | 2017年第一季度农村生活污水处理养护费 | 9 | 217148.75 | 217148.75 |  |
|  | 2017年第二季度农村生活污水处理养护费 | 10 | 217148.75 | 217148.75 |  |
|  | 2017年第三季度农村生活污水处理养护费 | 11 | 217148.75 | 217148.75 |  |
|  | 2017年农村生活污水处理前期自筹资金 | 12 | 100000 | 177500 |  |
|  | 建设镇农村生活污水换膜工程（运南村1号站） | 13 | 229405 | 299740 |  |
|  | 建设镇农村生活污水换膜工程（运南村1号站）审价费 | 14 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 |  |  | 1200000 | 1347835 |  |

基础表2  预算内项目实施内容

单位：元

| 序号 | 项目内容 | 预算金额 | 支出金额 | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年第四季度农村生活污水处理养护费 | 217148.75 | 217148.75 | 100.00% |  |
| 2 | 2017年第一季度农村生活污水处理养护费 | 217148.75 | 217148.75 | 100.00% |  |
| 3 | 2017年第二季度农村生活污水处理养护费 | 217148.75 | 217148.75 | 100.00% |  |
| 4 | 2017年第三季度农村生活污水处理养护费 | 217148.75 | 217148.75 | 100.00% |  |
| 5 | 2017年农村生活污水处理前期自筹资金 | 100000 | 177500 | 177.50% |  |
| 6 | 建设镇农村生活污水换膜工程（运南村1号站） | 229405 | 299740 | 130.66% |  |
| 7 | 建设镇农村生活污水换膜工程（运南村1号站）审价费 | 2000 | 2000 | 100.00% |  |

附件3  评价工作底稿

A11 “立项依据充分性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家的相关法律法规。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合所有条件得满分，分两个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①是否符合建设镇农村生活污水处理工作的规划和政策； ②是否与建设镇人民政府和建设镇规划建设及环境保护办公室的职责密切相关。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，每缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 查阅政府文件、相关立项文件资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： ①项目符合建设镇农村生活污水处理工作的规划和政策；②与建设镇人民政府和建设镇规划建设及环境保护办公室的职责密切相关，立项依据充分。 |
|  | 指标得分：2 |

日期：2018.7

A12 “项目立项规范性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察项目的申请，设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合所有条件得满分，分三个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求。③项目经过领导班子集体讨论。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 申报流程、相关文件资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 项目按规定的程序申请设立；根据《上海市农村生活污水处理建设规划》、《上海市崇明区农村生活污水处理“建养一体化”管理办法》等文件，材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。 |
|  | 指标得分：3分 |

日期：2018.7

A21 “绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合所有条件得满分，分四个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①城乡社区事务是否为农村生活污水处理工作所必须； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③设置的绩效目标与项目预算相关联；④绩效目标申报表是否按照《上海预算绩效管理实施办法》编报。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 目标申报表及相关文件资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： ①通过实地考察，城乡社区事务为农村生活污水处理工作所必须。②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 ③项目单位编制的绩效目标与城乡社区事务编制预算关联系较强。④项目绩效目标申报表虽然设置了绩效目标，但投入管理类目标部分缺失，如工作计划完整性、档案管理规范性等。绩效目标没有按照《上海市预算绩效管理实施办法》沪财绩 【2014】22号文的相关要求来填报。 |
|  | 指标得分：1.5分 |

日期：2018.7

A22 “绩效指标明确性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等；用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：符合所有条件得满分，分四个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①绩效指标是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 目标申报表及相关文件资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： ①绩效指标能将绩效目标转化为具体细化的绩效指标 ；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现： ③本项目能够与项目年度任务数或计划数相对应；④绩效指标与实际投入资金相匹配。 |
|  | 指标得分：2分 |

日期：2018.7

B11 “预算编制合理性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 用以反映城乡社区事务项目预算编制是否合理。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：符合所有条件得满分，分两个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①工程预算书中所用材料的规格、型号、数量是否符合农村生活污水养护、运南村生活污水处理1号站换膜工程实际需要 ； ②单价和数量的编制是否合理。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 单位填列表格、财务账册、预算明细。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据《审核报告》了解：①工程预算书中所用材料的规格、型号符合农村生活污水养护、运南村生活污水处理1号站换膜工程的实际需要②单价和数量编制合理。 |
|  | 指标得分：2分 |

日期：2018.7

B12 “预算执行率”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察城乡社区事务项目预算执行情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合所有条件得满分，分两个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①预算执行率=实际支出数/预算数×100%。预算执行率95%-105%得满分；每偏离1%，扣权重3%，偏离25%不计分。②项目是否进行预算调整，如有预算调整是否具备合规的调整手续。 |
|  | 指标评分细则：符合条件得满分，第一条满分为2分，不符合根据实际情况扣除相应权重分，第二条符合得2分，不符合不得分。 |
| 数据来源 | 合同文件及相关文件资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： ①该项目预算为1200000元，实际支出为1347835元，预算执行率为112%，根据评分标准该指标得1.58分。②项目未进行调整预算。 |
|  | 指标得分：3.58分 |

日期：2018.7

B13 “档案管理规范性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察2016年污水运营项目预算调整是否规范。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合所有条件得满分，分两个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： 制定或具有档案管理制度，且档案归档及时。 |
|  | 指标评分细则： 已制定或具有档案管理制度，且档案归档及时、规范则得满分；已制定档案管理制度，但未及时、规范归档，得权重分50%；及时、完整将资料归档，但未制定档案管理制度，得权重分50%；其他情况，不得分。 |
| 数据来源 | 基础表及相关文件资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 经过实地考察和访谈了解项目单位制定档案管理制度，档案归档及时、规范。 |
|  | 指标得分：2分 |

日期：2018.7

B21 “专款专用率”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：符合所有条件得满分，分四个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 资金明细账、记账明细。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： ①符合建设镇人民政府财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复的用途；④经查看记账凭证和相关发票不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况。 |
|  | 指标得分：2分 |

日期：2018.7

B31 “工作计划完整性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察项目实施前的工作计划制定是否完整。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合所有条件得满分，分三个等级评分。 |
|  | 指标标杆值依据： ①项目的目标任务是否明确 ；②项目的开展情况； ③项目各项工作完成是否设置了明确的时间节点。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣除1，扣完为止。 |
| 数据来源 | 项目工作计划。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 经查阅工作计划了解：①项目的目标任务明确；②对项目的开展情况描述不够具体； ③项目在有效的时间节点内执行完成。 |
|  | 指标得分2分 |

日期：2018.7

B32 “工作计划执行的有效性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察项目实施过程是否按照工作计划执行。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：1分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：符合所有条件得满分，分两个等级评分。 |
|  | 指标标杆值依据： 通过对项目工作计划及工作计划执行情况的调查，查看项目是否按照工作计划进行项目实施。 |
|  | 指标评分细则：项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划，得0.5分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。 |
| 数据来源 | 工作计划，项目实际实施情况。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 经过访谈了解，该项目按照工作计划要求在2017年12月份按时完成。 |
|  | 指标得分：1分 |

日期：2018.7

B33 “采购规范性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察城乡社区事务项目的采购过程是否规范。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合所有条件得满分，分四个等级评分。 |
|  | 指标标杆值依据： ①按照规定程序实施政府采购、选用合适的采购方式；②采购流程是否符合《中华人民共和国政府采购法》。③招标文件对技术参数是否有描述 ；④投标文件中是否对所用材料品牌及规格型号的响应。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 招标文件、中标通知书。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： ①该项目按照政府采购要求，选用公开招标的方式进行采购。②经查阅招标文件、邀标通知、中标文件等均符合《中华人民共和国政府采购法》。③查阅招标文件对技术参数有详细描述。④投标文件中对所有材料品牌及规格型号均有响应。 |
|  | 指标得分：2分 |

日期：2018.7

B34 “合同内容规范性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察城乡社区事务项目的相关合同签订是否规范。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合所有条件得满分，分两个等级评分。 |
|  | 指标标杆值依据： ①合同内容是否包含了《中华人民共和国合同法》第十二条规定中所有条款来拟定；②合同内容是否详细、完整、要素齐全。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分 ，扣完为止。 |
| 数据来源 | 污水处理运营合同、污水站换膜工程合同。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： ①该项目的合同拟定按照《中华人民共和国合同法》第十二条；②合同价格与实际审价存在差异。 |
|  | 指标得分：1分 |

日期：2018.7

B35 “合同执行有效性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察城乡社区事务项目实施过程中是否按照相关合同进行。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：全部按照合同执行得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 项目实施过程是否全部按照合同要求来进行。 |
|  | 指标评分细则：全部按照合同要求执行的得满分；如果未按合同约定执行的出现一项扣一分扣完为止。 |
| 数据来源 | 污水处理运营合同、污水站换膜工程合同。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 通过访谈及翻阅相关资料，合同执行全部符合要求。 |
|  | 指标得分：2分 |

日期：2018.7

B36“施工管理制度健全性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察项目进行过程中，第三方施工单位管理制度是否健全。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：1分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：符合所有条件得满分，分两个等级评分。 |
|  | 指标标杆值依据： ①是否已制定或具有相应的文明施工管理制度；②已制定安全施工制度。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 访谈，考核记录。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 通过访谈相关业务人员了解上海森豪市政工程有限公司已制定该项目的文明施工管理制度和安全施工制度，并且合法、合规、完整。 |
|  | 指标得分：1分 |

日期：2018.7

B37“施工管理制度执行的有效性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察第三方单位施工管理制度的执行情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合所有条件得满分，分两个等评分。 |
|  | 指标标杆值依据： ①文明施工管理制度和安全施工制度是否张贴在工地醒目位置；②是否有违规施工现象。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，不符合第一条扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 访谈，考核记录。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 经过与上海森豪市政工程有限公司和建设镇规划建设及环境保护办公室的访谈了解，该项目①文明施工管理制度和安全施工制度在施工期间张贴在工地醒目位置；②不存在违规施工现象。 |
|  | 指标得分：2分 |

日期：2018.7

B38“工程设计变更规范性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察相关项目档案资料是否记录并保存规范。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：1分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 工程设计变更规范，则满分。 |
|  | 指标标杆值依据： ①设计变更管理是否规范；②重大设计变更是否已报经相关部门审批通过 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，有一项不符合扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 基础表及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 该项目不存在设计变更，该指标满分1分，得分为1分。 |
|  | 指标得分：1分 |

日期：2018.7

B39“工程量编制合理性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察项目的工程量编制是否合理。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合以上所有合同条款则得满分，分四个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①初步设计工程量和概算的工程量相差不超过10%；②初步设计工程量和招投标工程量相差不超过10%；③初步设计工程量和可行性报告工程量相差不超过10%；④初步设计工程量和审价工程量相差不超过10% 。 |
|  | 指标评分细则： 符合以上所有条件得满分，超过10%如没有合理的理由则每缺失一项扣0.5分。 |
| 数据来源 | 初步设计、可行性报告、招投标、审价报告。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 经查阅初步设计、可行性报告、招投标、审价报告的工程量均不存在偏差。 |
|  | 指标得分：2分 |

日期：2018.7

C11“白钥村、虹桥村污水运营项目计划完成率”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察白钥村、虹桥村2017年污水运营中，第三方运营公司对生活污水处理完成情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：计划完成率100%，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据：根据2016年10月-2017年9月，白钥村、虹桥村的生活污水运营完成的农户户数。 |
|  | 指标评分细则： 2016年10月-2017年9月，白钥村、虹桥村的生活污水运营农户户数完成1277户，计划完成率100%，则得满分；反之不得分。 |
| 数据来源 | 运营合同、运行数据资料及其他相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据调查运营合同、运行数据资料等相关文件资料，从2016年10月至2017年9月，白钥村、虹桥村污水运营过程中，第三方运营公司——上海森豪市政工程有限公司完成农村生活污水运营的农户户数1277户，计划完成率100%。 |
|  | 指标得分：4分 |

日期：2018.7

C12 “运南村、浜西村、富安村、效东村污水运营项目计划完成率”     评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察运南村、浜西村、富安村、效东村2017年污水运营中，第三方运营公司对生活污水处理完成情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：计划完成率100%，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据：根据2016年10月-2017年9月，运南村、浜西村、富安村、效东村的生活污水运营完成的农户户数。 |
|  | 指标评分细则： 2016年10月-2017年9月，运南村、浜西村、富安村、效东村4个村的生活污水运营农户户数完成2524户，计划完成率100%，则得满分；反之不得分。 |
| 数据来源 | 运营合同、运行数据资料及其他相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据调查运营合同、运行数据资料等相关文件资料，从2016年10月至2017年9月，运南村、浜西村、富安村、效东村污水运营过程中，第三方运营公司——上海森豪市政工程有限公司完成农村生活污水运营的农户户数2524户，计划完成率100%。 |
|  | 指标得分：4分 |

日期：2018.7

C13 “农村生活污水运营考核通过率”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察农村生活污水运营项目运营质量情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 农村生活污水运营考核合格率达到100%，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据：农村生活污水运营考核通过率=考核通过的项目数量/实际项目总数量 |
|  | 指标评分细则： 单位通过定期和不定期的检查，农村生活污水运营考核合格率达到100%，则得满分；反之不得分。 |
| 数据来源 | 运行数据资料及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：通过各项目的运行数据资料及相关文件，各农村生活污水运营考核均已通过。项目验收通过率达到100%。 |
|  | 指标得分：4分 |

日期：2018.7

C14 “各污水运营项目完成及时性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 用以考察各污水运营项目工作完成的及时程度。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：各污水运营项目按照计划运营的时间及时完成，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 根据各污水运营项目完成的时间。 |
|  | 指标评分细则： 各污水运营项目按照计划运营的时间及时完成，则得满分；每未及时完成1项，扣除50%分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 运营合同、运行数据资料、财务记账明细及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据各项目的运营合同要求完成时间，各项目均已及时完成污水运营。 |
|  | 指标得分：5分 |

日期：2018.7

C15 “农村生活污水前期自筹资金及时性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 用以考察建设镇2017年农村生活污水项目前期自筹资金及时情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：农村生活污水前期自筹资金及时完成，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 农村生活污水前期自筹资金完成的时间。 |
|  | 指标评分细则： 建设镇2017年农村生活污水处理工程前期自筹资金及时完成，则得满分；反之不得分。 |
| 数据来源 | 财务记账明细及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据区审计局对项目审计的要求，2017年及以后农村生活污水处理项目中，由乡镇自筹的青苗费、清障等前期费用需划拨崇明区财政局项目专账后统一使用，建设镇财政所于2017年11月30日将前期自筹资金划拨至崇明区财政局项目专帐。 |
|  | 指标得分：5分 |

日期：2018.7

C16 “运南村生活污水处理1号站换膜完成数”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 用以考察建设镇运南村生活污水处理1好站换膜工程完成情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：运南村生活污水处理1号站换膜全部完成，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 运南村生活污水处理1号站完成换膜工程完成情况。 |
|  | 指标评分细则： 运南村生活污水处理1号站完成换膜535块的满分，每偏离1块扣除权重分5%，偏离20块不得分。 |
| 数据来源 | 财务记账明细及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 上海森豪市政工程有限公司完成了运南村生活污水处理站1号站535块平板膜的更换。 |
|  | 指标得分：5分 |

日期：2018.7

C17 “各项工作开展及时性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 用以考察城乡社区事务项目各项工作开展及时情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：各项工作均及时开展，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 城乡社区事务项目各项工作完成情况。 |
|  | 指标评分细则： 建设镇农村生活污水处理项目各项工作按时开展得满分，反之得0分。 |
| 数据来源 | 财务记账明细及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据访谈及相关资料显示，农村生活污水处理项目各项工作均及时开展。 |
|  | 指标得分：3分 |

日期：2018.7

C21 “污水治理设施运营管理水平情况”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察委托第三方污水运营后，污水治理设施运营管理水平效果。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：同比去年污水治理设施运营管理水平有所提高，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 同比去年污水治理设施运营的管理水平。 |
|  | 指标评分细则： 同比去年污水治理设施运营管理水平有所提高，则得满分；反之则不得分。 |
| 数据来源 | 访谈以及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据访谈及相关资料显示，农村生活污水处理项目各项工作均及时开展。 |
|  | 指标得分：4分 |

日期：2018.7

C22“污水处理效率情况”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 反映污水处理情况是否有提高。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：与去年相比，污水处理效率有所提高，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 与去年相比，污水处理效率情况。 |
|  | 指标评分细则： 与去年相比，污水处理效率有所提高，则得满分；反之不得分。 |
| 数据来源 | 访谈及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据访谈及相关文件调查，与去年相比，污水处理效率有所提高。 |
|  | 指标得分：4分 |

日期：2018.7

C23“污水处理设备故障处理率”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 反映污水处理设备故障发生后是否有效处理相关问题。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 污水处理设备故障处理率100%，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 污水处理设备故障处理率=有效处理污水处理设备故障次数/实际发生的污水处理设备故障次数×100% |
|  | 指标评分细则：污水处理设备故障处理率100%，则得满分，每降低2%，则扣除权重分的20%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 运行数据资料、访谈及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据运行数据资料、访谈及相关文件，2017年污水处理设备发生故障，上海森豪市政工程有限公司均已处理。污水处理设备故障处理率达到100%。 |
|  | 指标得分：3分 |

日期：2018.7

C24“污水处理设备故障处理及时性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 反映污水处理设备故障发生后是否及时处理相关问题。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 第三方运营公司及时响应处理了污水处理设备故障，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 根据设备故障应急方案要求，响应处理污水处理设备故障速度。 |
|  | 指标评分细则： 根据设备故障应急方案要求，及时响应处理了污水处理设备故障，则得满分；未及时响应处理污水处理设备故障，则不得分。 |
| 数据来源 | 访谈及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据运行数据资料、访谈及相关文件，2017年污水处理设备发生故障，上海森豪市政工程有限公司都能在24小时之内及时处理完成，及时处理了污水处理设备出现的故障。 |
|  | 指标得分：3分 |

日期：2018.7

C25“污水处理设备全年运行情况”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察污水处理设备全年是否正常运行。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 污水处理设备全年正常运行，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 根据污水处理设备全年运行情况。 |
|  | 指标评分细则： 污水处理设备全年正常运行，则得满分；污水处理设备全年出现不正常运行情况，则不得分。 |
| 数据来源 | 运行数据资料、访谈及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：通过访谈、运行数据资料及相关文件，2017年污水处理设备全年正常运行。 |
|  | 指标得分：4分 |

日期：2018.7

C26“安全事故数”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察污水运营期间，安全事故是否发生，反映安全工作情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 安全事故数达到0次，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 2017年各项目污水运营期间，安全事故发生数量。 |
|  | 指标评分细则： 2017年污水运营期间，安全事故数达到0次，则得满分；反之则不得分。 |
| 数据来源 | 访谈及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：通过访谈及相关文件资料，2017年污水运营期间无安全事故发生。 |
|  | 指标得分：3分 |

日期：2018.7

C27“提升污水处理站工作效率”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察运南村污水处理站1号站换膜工程完成后，工作效率的改善。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 污水处理站工作效率提升，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 运南村污水处理站1号站工作效率提升情况。 |
|  | 指标评分细则： 通过建设镇农村生活污水换膜工程（运南村1号站），提升了运南村1号污水处理站的工作效率，则得满分；反之不得分。 |
| 数据来源 | 访谈及相关文件。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据运行数据资料、访谈及相关文件，对运南村1号污水处理站进行平板膜更换后，污水处理站的工作效率有所提升。 |
|  | 指标得分：4分 |

日期：2018.7

C31“长效管理机制健全性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察项目实施单位长效管理机制健全的情况。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 长效管理机制健全，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 通过项目得实施，确保城乡社区事务的稳定，加强农村生活污水建养基础工作，是否建立农村生活污水处理工作长效管理机制，促进美丽乡村的建设。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，反之的0分。 |
| 数据来源 | 访谈以及相关文件资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：符合以上条件，长效管理机制健全。 |
|  | 指标得分：4分 |

日期：2018.7

C32“信息公开情况”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察项目信息公开是否公开。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 符合所有条件得满分，分三个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①项目预算信息向社会公开； ②项目绩效信息向社会公开； ③项目执行情况向社会公开。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 相关文件资料。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开。 |
|  | 指标得分：3分 |

日期：2018.7

C33“人员配置合理性”评价底稿

项目名称：崇明区建设镇城乡社区事务项目

评价单位：上海首絮维施企业管理咨询有限公司

| 指标解释 | 考察人员配置情况是否合理。 |
| --- | --- |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标是项目总体绩效评价的必要组成部分，具有一定的重要性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 运营人员配置合理到位，则得满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 实施城乡社区事务项目过程中，项目单位在项目执行和项目管理方面配置了合理的人员。 |
|  | 指标评分细则： 符合条件得满分，反之得0分。 |
| 数据来源 | 访谈、实地调查。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据访谈及相关资料显示，项目单位委托第三方进行农村生活污水养护项目，配备了充足的养护人员。 |
|  | 指标得分：3分 |

日期：2018.7.

附件4  合规性检查报告

为客观评价崇明区建设镇人民政府城乡社区事务项目资金使用情况，加强部门财政资金支出预算管理，促进资金管理的科学性和合规性，提高财政资金使用效益，对崇明区建设镇人民政府城乡社区事务项目资金进行合规性检查，以确保财务会计信息的真实性、合法性，保证其信息质量。

一、核查对象

本次绩效评价合规性检查对象为崇明区建设镇人民政府城乡社区事务项目。

二、核查范围

检查范围是涉及到本项目专项资金的会计资料、项目支出、管理制度和相关文件。

三、核查内容

本次调查首先从预算主管部门入手，结合该项目资金设立的背景，深入了解预算主管部门对项目资金的管理、监督工作开展情况，以发现项目资金在管理层面存在的问题。其次，再从项目资金使用单位着手，全面审核资金使用单位项目资金使用情况，以发现项目资金在资金使用层面的违规问题。

1）项目基本情况

包括项目名称、预算总额、项目年度支出总额。

2）财务管理制度的执行情况

财务管理制度内容：严格按照财政预算法规、审定每年的财政收支预算和财政收支决算。按照财务制度和财经纪律加强本单位的财务管理。预算编制由主管人员、部门按照崇明区建设镇人民政府的财务管理制度执行。

3）资金使用的合规性

包括是否专款专用、是否存在截留、挪用财政专项资金的情况、资金支付审批情况、资金支付所需材料齐全情况、资金拨付及时性、项目审价情况等。

4）资金使用与实施内容的匹配性

包括资金的支出范围和支出标准是否合规，支出内容是否与项目内容相匹配。

四、核查结果

| 项目基本情况 | 1 | 项目名称 | 城乡社区事务项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 预算总额 | 120万元 |
|  | 3 | 项目支出总额 | 1347835元 |
| 项目申报立项审批 | 4 | 立项审批手续不完备 | 否 |
|  | 5 | 申报条件不充分 | 否 |
|  | 6 | 申报计算不正确 | 否 |
|  | 7 | 其他 | -- |
| 项目实施情况 | 8 | 未按进度组织实施 | 否 |
|  | 9 | 擅自变更项目内容 | 否 |
|  | 10 | 未按规定时间完成 | 否 |
|  | 11 | 其他 | -- |
| 资金使用情况 | 12 | 截留、挪用、挤占财政专项资金 | 否 |
|  | 13 | 资金支付未按要求审批 | 否 |
|  | 14 | 资金支付所需材料不齐备 | 否 |
|  | 15 | 擅自改变、扩大支出范围 | 否 |
|  | 16 | 虚列项目支出 | 否 |
|  | 17 | 擅自处理结余资金 | 否 |
|  | 18 | 其他 | -- |
| 内控机制情况 | 19 | 未设专项核算 | 否 |
|  | 20 | 资金管理制度未执行 | 否 |
|  | 21 | 其他 | -- |

附件5  访谈情况分析报告

本次绩效评价旨在通过访谈评估城乡社区事务项目运营资金使用的效率和效益，发现项目计划和管理中的问题，进而为崇明区建设镇人民政府城乡社区事务项目以后的发展提出更好的建议。

1.访谈对象

崇明区建设镇人民政府城乡社区事务项目的相关负责人

2.访谈内容

崇明区港建设人民政府城乡社区事务项目在项目内容、项目管理、污水运营后的成效、遇到的问题和管理经验，相关的意见和建议等。

3.访谈类型与访谈方式

对于本项目的相关负责人的访谈，采取上门访谈、单独访谈形式。

4.访谈内容汇总

根据与崇明区建设镇村镇规划建设事务所部门相关负责人进行访谈，整理相关意见，主要内容如下：

（一）城乡社区事务项目相关负责人访谈纲要

1、项目主管单位是否对第三方污水运营公司制定了相应的管理和考核制度。如果制定了相关制度，主管单位对第三方污水运营公司进行检查和监督的效果如何？

答：进行检查和监督的效果可行。

2、主管单位对第三方公司的工作考核执行情况怎样（执行有效、执行欠缺）? 第三方公司是否有效执行相关污水运营的管理制度，并定期上报运行方案和运行数据资料？

答：执行有效，定期上报运行方案和运行数据资料。

3、城乡社区事务项目第三方公司按照什么标准进行污水运营工作，工作是否按相关规定达标？主管单位采取哪种方式对第三方公司进行监督、检查？

答：运营公司按照上海市农村生活污水处理工程出水水质暂行规定的标准记性污水运营工作，主管单位对运营公司进行不定时监督检查。

4、相比去年，污水治理设施运营管理水平如何（提高、相同、下降）？污水处理效率如何（提高、相同、下降）？

答：同比去年，2017年的污水治理设施运营管理水平有所提高，同时提高了污水处理效率。

5、简要谈谈2017年污水处理设备全年运行情况如何，安全事故情况发生几次？

答：2017年污水处理设备全年运行正常全年无安全事故，污水处理设备全年运行正常。

9、城乡社区事务项目的信息（包括项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况）是否公开？

答：城乡社区事务项目的信息全部公开。

10、您对第三方公司的服务满意吗？后续第三方公司污水运营时有何相关建议或意见？

答：运营服务满意，建议第三方公司后续记录的内容应更加完整，并且和农户保持沟通畅通。

附件6  绩效目标修订表

| 绩效目标修订表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解目标内容 | 原定指标 | 原定目标值 | 确认后指标 | 确认后目标值 |
| 投入和管理目标 | 预算的科学性 | 80% | 立项依据充分性 | 充分 |
|  | 项目管理制度健全性 | 100% | 项目立项规范性 | 规范 |
|  | 项目管理过程规范性 | 100% | 绩效目标合理性 | 合理 |
|  | 财务制度健全性 | 100% | 绩效指标明确性 | 明确 |
|  | 财务行为合法合规性 | 100% | 预算编制合理性 | 合理 |
|  | 配套资金到位率 | =100% | 预算执行率 | 100% |
|  | 档案管理规范性 | 规范 | 档案管理规范性 | 规范 |
|  |  |  | 专款专用率 | 100% |
|  |  |  | 工作计划完整性 | 完整 |
|  |  |  | 工作计划执行的有效性 | 有效 |
|  |  |  | 采购规范性 | 规范 |
|  |  |  | 合同内容规范性 | 规范 |
|  |  |  | 合同执行有效性 | 有效 |
|  |  |  | 施工管理制度健全性 | 健全 |
|  |  |  | 施工管理制度执行的有效性 | 有效 |
|  |  |  | 工程设计变更规范性 | 规范 |
|  |  |  | 工程量编制合理性 | 合理 |
| 产出目标 | 出水水质合格率 | >90% | 白钥村、虹桥村污水运营项目计划完成率 | 100% |
|  | 设备设施运行完好率 | >90% | 运南村、浜西村、富安村、效东村污水运营项目计划完成率 | 100% |
|  | 污水维护处理及时性 | 及时 | 农村生活污水运营考核通过率 | 100% |
|  |  |  | 各污水运营项目完成及时性 | 及时 |
|  |  |  | 农村生活污水前期自筹资金及时性 | 及时 |
|  |  |  | 运南村生活污水处理1号站换膜完成数 | 535块 |
|  |  |  | 各项工作开展及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 满意度 | >70% | 污水治理设施运营管理水平情况 | 提高 |
|  | 污水处理维护 | 12个月 | 污水处理效率情况 | 提高 |
|  |  |  | 污水处理设备故障处理率 | 100% |
|  |  |  | 污水处理设备故障处理及时性 | 及时 |
|  |  |  | 污水处理设备全年运行情况 | 正常 |
|  |  |  | 安全事故数 | 0 |
|  |  |  | 提升污水处理站工作效率 | 提升 |
| 影响力目标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
|  | 信息共享有效性 | 有效 | 信息公开情况 | 公开 |
|  |  |  | 人员配置合理性 | 合理 |

附件7  相关文件资料