上海市崇明区新海镇河长制工作月通报

2023年第4期

上海市崇明区新海镇河长制办公室                                2023年4月28日

为深入贯彻市委、市政府办公厅《关于本市全面推进河长制的实施方案》以及市、区河长制湖长制工作相关文件精神，执行“周暗访、月通报、季约谈、年考核”的长效常态工作机制，加强对辖区内河湖问题的暗访（检查）、通报、约谈以及考核工作，现将2023年4月份河长制工作通报如下：

一、河长制工作开展情况

（一）约谈相关单位

4月26日，镇农业办联系水务所督查光明田原福寿螺整治情况，发现部分区域有红色卵块，要求光明田原加大福寿螺整治力度，及时清理卵块和拾捞福寿螺。

（二）检查相关工作

4月3日、4月10日、4月14日、4月20日镇河长办牵头开展河道暗访工作，暗访人员为农业办、水务所相关同志。暗访的形式主要以实地检查为主，对中心横河、二号竖河、四号横河等6条镇级河道进行全覆盖暗访检查，共发现问题24个，主要为水域垃圾、岸坡白色垃圾等问题。在发现问题后，镇河长办立刻通知河道养护企业安排人员及时进行清理，并予照片反馈。

本月河长巡河发现问题11个，已全部整改完毕。

3月25日至4月25日河道养护单位工作情况：清理枯枝枯叶、杂草、水生植物、草坪修剪工作。运输杂草及草屑29吨左右；清理陆域、水域垃圾11吨，清理枯树枝6吨，绿化带修剪500多米；出动保洁船1次累计清理漂浮物2.5吨；每天安排32人进行草坪平整及苗木内杂草枯枝。

（三）河道治乱工作

4月4日和4月13日，两次接区禁捕办线索，在长江一线大堤外（跃进地区），处置两起非法垂钓行为，对当事人进行了批评教育，并没收渔具。

4月26日，农业办联合水务所督查光明田原福寿螺清理整治情况。

本月组织禁渔巡护队员开展“渔具网具”专项整治工作，清理地笼8条。

（四）生态清洁小流域相关工作

4月17日，召开座谈会，与设计单位再次就超出三调水体线范围有违法用地可能的情况调整设计方案、4月底前完成新方案文本编制。

二、水质检测

4月7日，由养护单位对6条镇级河道的水质进行常规简易检测，结果均为达标。

4月20日，镇水务所对6条镇级河道的水质进行常规简易检测，结果均为达标。

三、上级监管

区河长办3月赴光明集团上海崇明农场公司、新海镇就河道管养问题情况开展暗访督查，共发现6项问题（都是光明管理河道）：（1）洪中河存在岸坡垃圾、阻水物、枯萎植物未清理情况；（2）新海一号竖河存在枯萎植物未清理、桥梁护栏损坏、岸坡垃圾情况；（3）红星3队引水河存在河面成片漂浮物情况；（4）11队北隔离河存在河面成片漂浮物、岸坡垃圾堆放情况；（5）果园北隔离河存在枯萎植物未清理、沉桩情况；（6）新园一号引水河存在河面成片漂浮物情况。镇河长办已督促、要求光明驻地企业抓紧时间落实整改。

3月镇村级河道养护分析报告中，我镇河道检查问题占比为0.32%，问题数全区各乡镇中第一少。