崇明区公益林抚育管理意见（试行）

为进一步加强本区生态公益林抚育，规范生态公益林抚育实施与管理，提高生态公益林抚育质量与成效，根据《上海市生态公益林抚育管理意见（试行）》、《生态公益林养护标准》( DG/TJ08-2096) 和《上海市生态公益林抚育产生的林木资产处置指导意见（试行）》，结合近年来本区公益林抚育实际，特制定本指导意见。

一、适用范围

适用于崇明区行政区域范围内纳入林地生态补偿的公益林。二、计划目标

（一）全面提升我区生态公益林抚育经营管理水平，圆满完成市下达的公益林抚育任务的同时，进一步规范项目实施流程。

（二）改善林分结构、提升林分质量，促进林木生长、增加林木蓄积。通过合理经营和抚育，维持林分郁闭度不低于0.6，林木分布均匀，不造成林窗、林中空地等；抚育后林分平均胸径不低于伐前林分平均胸径；目的树种株数不少于最低保留数且比例不减少；没有受林业检疫性有害生物危害的林木。逐步培育健康稳定的森林生态系统，发挥林业生态、景观、经济和社会效益。

三、基本原则

- （一）聚焦重点原则。严格遵循“留强去弱，留直去弯，留好去差”的原则，优先抚育林木过密、遭受自然灾害、严重退化，重点区域或重要节点的公益林，促进林分持续健康发展。

- （二）因地制宜原则。根据立地条件、功能、区位不同，制定相应的抚育方案。抚育间隔期在5年以上，郁闭度高于0.8的林地进行采伐，低于0.2的林地进行补植。抚育需采取伐除方式，不得移栽；补植苗木根据“适地适树”和“四化”原则，优先采用适合崇明生长的乡土树种，合理使用优质外采苗木。

- （三）优化布局原则。采取一般抚育和重点抚育相结合的方式，实施公益林抚育项目。重点抚育区域将作为小型开放休闲林地，列入区向市上报的乡村公园名录。

（四）持续发展原则。 以生态保护为目标，保留林分内自然更新的林木，促进人工林向近自然林的演化。重点区域林地景观植物应选择低维护多年生耐荫观赏植物，减少后期林地养护成本。

四、工作职责

（一）区绿化市容局为崇明区公益林抚育工作的监督和管理主体。

1.负责公益林抚育计划下达，组织实施方案评审、审核和作业设计批复。

2.负责办理林木采伐行政许可。

3.负责公益林抚育项目的日常监管和验收工作。

（二）乡镇人民政府及相关单位为公益林抚育实施管理主体（以下简称“建设单位”）。

1.负责评估区域内公益林实际情况，上报抚育计划。

2.负责公益林抚育计划的落实。

3.组织编制项目实施方案、可行性研究报告和作业设计。

4.组织项目实施，落实项目法人制、招投标制、工程监理制和合同管理制等管理制度，确保项目进度和质量。

5.负责公益林抚育项目的森林资源监管，禁止林木偷盗、滥砍乱伐等现象，确保抚育林地健康稳定。

6.负责项目自查验收，做好抚育性采伐申报、林木资产核销等工作。

7.负责项目配套资金的落实。

（三）区发展改革委参照《上海市崇明区政府投资项目管理办法》（沪崇发改〔2020〕478 号）实施审批工作。

（四）区财政局负责项目资金落实、拨付等工作。

五、抚育方式

（一）一般抚育。以生态保育为经营目标，通过疏伐、卫生伐、补植、人工促进天然更新等抚育方法，调整林分郁闭度，改善林地立地条件，优化森林空间结构，提高林地生产力和林木生长量，培育健康稳定优质高效的近自然森林生态系统。

（二）重点抚育。以生态休憩为经营目标，参照开放休闲林地建设标准，单个地块连片面积原则上不低于30亩。通过透光伐、疏伐、生长伐、卫生伐和补植等抚育方法，以及景观改造和基础设施建设，优化乔灌草搭配，营造“四化”森林，提高森林质量，提升森林生态系统服务功能。

六、项目管理

（一）实施方案编制与审核

建设单位根据区绿化市容局下达的公益林抚育计划，组织编制项目实施方案，报送区绿化市容局审核。区绿化市容局组织专家对项目实施方案进行评估，并出具相关意见。

（二）立项审批

建设单位根据区绿化市容局实施方案的审核意见，组织编制项目可行性研究报告报区发改委立项批复。项目可行性研究报告应由具备相关工程咨询资质的单位编制。

（三）作业设计编制与审批

建设单位根据项目立项批复，委托具有林业调查规划设计资格的单位开展作业设计编制，受委托单位应充分开展外业调查，以最新森林资源小班分布图作为底图编制作业设计（应包括作业设计说明书、作业设计图、作业设计调查表、预算书），报送区绿化市容局审批，同时做好号木工作。号木验收通过后，区绿化市容局对项目作业设计进行批复。作业设计一经审批，不得随意变更。因客观原因确需变更的，须经原审批部门同意后，方可实施。

(四) 项目实施

由建设单位通过政府采购或招投标的相关规定，确定具有相应专业能力的企业实施，并定期召开例会，掌握抚育进度和质量; 施工单位必须按照作业设计图中标文件等组织施工。凡涉及项目重大调整应按照原审批程序办理相关手续。抚育过程中需要伐除的树木由施工单位负责处置，其残值由施工单位按实上缴建设单位。

（五）项目验收

1.号木验收。建设单位完成号木工作后向区绿化市容局提出验收申请。区绿化市容局对号木准确率、采伐合理性等进行验收，形成号木验收报告。

2.自查验收。项目竣工后，建设单位组织对公益林抚育项目总体质量进行全面自查，形成自查报告。自查验收合格后向区绿化市容局提出验收申请。

3.竣工验收。区绿化市容局对项目总体完成情况、施工质量、资金使用、项目管理程序和档案资料等进行验收，形成项目验收报告，并报市绿化市容局备案。

项目验收内容为抚育作业面积、号木、郁闭度、抚育后平均胸径、保留木（间伐木）的数量规格、补植苗木质量等抚育作业执行情况与效果，及森林采伐限额执行、信息档案管理等情况。具体验收材料见《崇明区公益林抚育项目验收办法》。

七、项目资金

（一）建设标准。一般抚育建设单价不超过1900元/亩,全区抚育项目均价不超过5000元/亩，其中区级承担90%，最高不超过4500万，其余由乡镇及相关单位自筹。

（二）资金申请及拨付。项目建设单位凭开工报告等向区绿化市容局申请30%项目资金。项目竣工验收后，建设单位凭项目验收报告向区绿化市容局申请至80％项目资金。项目竣工验收通过后一年，属地乡镇及相关单位对项目进行验收，认定合格后，向区绿化市容局申请清算资金。项目按有关规定，实行审计（或审价）制度。

（三）资金监管。结合本区财政资金要求，加强专项资金管理，规范资金使用程序，强化资金内控制度，严禁挤占挪用专项资金，确保专帐核算和专款专用。

八、档案管理

公益林抚育项目必须建立完整的工程档案，档案保存在建设单位。

九、考核管理

在公益林抚育建设中因工作不力、管理不严，导致工程质量、进度及投资控制等方面出现问题或擅自调整建设地点、规划、投资及作业设计，区绿化市容局将根据情节轻重采取责令限期整改、通报批评、暂缓拨付资金、撤销项目收回补贴资金等措施，并追究有关人员的责任。对严重破坏森林资源、未履行职责、玩忽职守的参建企业列入林业建设黑名单，今后不得参与本区相关林业建设项目。公益林抚育项目实施情况将纳入区对乡镇党政班子绩效考核。

十、其他

各乡镇自行实施的公益林抚育，应将实施方案报区绿化市容局审核；乡村振兴示范村林地改造等，需在项目工可阶段征询区绿化市容局意见，区绿化市容局同意后才可实施。本意见自公布之日起执行。